# УКРАЇНА

## ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ

##### РІШЕННЯ

від 21.12.2017р. № 22/11

м. Володимир-Волинський

Про Комплексну програму охорони навколишнього

природного середовища, зелених насаджень,

їх збереження і поновлення у місті Володимирі-

Волинському на 2018 – 2020 роки

У зв’язку з закінченням термінів дії «Програми охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у місті Володимирі-Волинському на 2016-2017 роки», затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015р. року № 4/11 з метою продовження в комплексі цієї роботи, спрямованої на покращення зовнішньої привабливості міста та екологічної ситуації в ньому, відповідно до ст.10, ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.7 Закону України «Про захист рослин», ст.6 Закону України «Про рослинний світ», ст. 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.47,77 Переліку діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України від 10.04.2006р. №105, керуючись частиною 1 п. 22 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень їх збереження і поновлення у місті Володимирі-Волинському на 2018 – 2020 роки  (додається), з загальним обсягом фінансових ресурсів   42 314,6  тис.грн.

2. Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради  (Фіщук В.С.) щорічно передбачати видатки на реалізацію даної Програми, виходячи з реальної можливості міського бюджету.

- Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Шибирин Т.В.) забезпечити фінансування Програми в межах бюджетних призначень на 2018-2020 роки.

4. Координацію роботи по виконанню Програми покласти на управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради  (Фіщук В.С.).

5. Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради (Фіщук В.С.):

5.1. Забезпечити виконання Програми в межах коштів передбачених в бюджеті міста;

5.2. Щокварталу до 10 числа наступного місяця подавати інформацію про використання коштів на виконання Програми фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради(Шибирин Т.В.) та щорічно за підсумками року надавати звіт про виконання Програми управлінню економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради(Субицька О.М.).

5.3. Щорічно звіт про виконання Програми розглядати до 1 лютого на       постійних комісіях міської ради з питань з питань охорони здоров’я та екології, з питань містобудування, житлово-комунального господарства, інфраструктури, комунальної власності, енергозбереження та земельних відносин .

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я та екології, на депутатську комісію з питань містобудування, житлово-комунального господарства, інфраструктури, комунальної власності, енергозбереження та земельних відносин.

Міський голова						         П.Д.Саганюк

Фіщук 38518

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення   міської     ради

від ____________ № ______

КОМПЛЕКСНА

ПРОГРАМА

охорони навколишнього

природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у місті Володимирі-Волинському

на 2018 – 2020 роки

м. Володимир - Волинський

2017 рік.

ЗМІСТ

1. Паспорт програми.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма. 
3. Визначення мети програми. 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми.
5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

6. Напрями діяльності та заходи програми

7. Координація і контроль за ходом виконання програми.

1. Паспорт програми

| № з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Комплексної програми | Управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Доручення головного управління містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Волинської ОДА від 11.08.2010 №1361/4.2.9. «Програма охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у місті Володимирі-Волинському на 2016-2017 роки», затверджена рішенням міської ради від 24.12.2015р. року № 4/11 |
| 3. | Розробник Комплексної програми | Управління житлово – комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради |
| 4. | Співрозробники Комплексної програми | Виконавчі органи Володимир – Волинської міської ради, КП «Троянда» |
| 5. | Відповідальний виконавець | Управління житлово – комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради |
| 6. | Учасники Комплексної програми | Підприємства, організації, установи, заклади міста, виконавчі органи міської ради, громадськість міста |
| 7. | Термін реалізації Комплексної програми | 2018-2020 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Комплексної програми | Обласний бюджет, міський бюджет. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Комплексної програми, всього, у тому числі: | 42 314,6 тис.грн. |
| 9.1. | Коштів місцевого бюджету | 8 351,8 тис.грн. |
| 9.2. | Коштів інших джерел | Інвесторські кошти, відновна вартість зелених насаджень |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

За результатами реалізації «Програми охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у місті Володимирі-Волинському на 2016-2017 роки», затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015  року № 4/11 в місті вирішено ряд проблемних питань, спрямованих на покращення екологічного стану міста вцілому. Зокрема:

- збудовано і введено в експлуатацію водовідвідний канал по вул. Берегового, внаслідок чого від шкідливої дії вод та підтоплення захищено 53 господарських угідь;

- розроблено три комплекти проектно-кошторисної документації на створення рекреаційної зони для відпочинку дітей на р. Риловиця, ефект від реалізації даних проектів як екологічний – розчищення русла річки, так і туристичний – створення привабливої рекреаційної зони відпочинку в межах міста;

- збудовано вуличну господарсько-побутову каналізаційну мережу по вул. Клима Савури  - 16 житлових будинків отримали можливість і підключилися до мереж централізованого водовідведення;

- збудовано напірно-колекторну мережу водовідведення по вул. Лермонтова, в рамках реалізації проекту «Будівництво напірно-колекторної мережі водовідведення по вул. Лермонтова, Незалежності, Дорошенка, Ревуцького», 35 житлових будинків отримали можливість і підключилися до мереж централізованого водовідведення;

- розроблено ПКД на будівництво ІІІ карти полігону для складування ТПВ, реалізація даного проекту вирішує питання поводження з відходами на 10  років;

- висаджено 550 зелених насаджень, знесено 316 аварійних та загрожуючих падінням дерев, отримано 5,6 тис.грн відновної вартості за знесення зелених насаджень, щороку впорядковуються квітники на 1,0745 тис. м2; живопліт – 6,953тис. м2, здійснюється інший догляд за рослинами в місті.

За вказаний період розглянуто 14 звернень та надано 14 дозволів на здійснення викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище.

Санітарно епідеміологічною службою Волинської області протягом  цих років здійснювався постійний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства об’єктів водопостачання з проведенням лабораторних досліджень якості питної води, в т.ч. в м. Володимир-Волинський – вода з водоносних горизонтів та р. Луга, стану атмосферного повітря та інших факторів техногенно-екологічної безпеки. За загальними характеристиками в межах міста та вздовж р. Луга з її притоками р. Смоч та Риловиця, що проходять по місту, у їх водоохоронній зоні та прибережних смугах відсутні об’єкти можливого забруднення навколишнього середовища – полігони твердих побутових відходів, склади отрутохімікатів, мінеральних добрив, промислові підприємства. Аварійних скидів зареєстровано не було.

Якість питної води за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками у місті є на рівні середньо обласних показників. Погіршення якості питної води  за останні роки не відмічалось. Протягом цього року за результатами лабораторних досліджень проб води не виявлено перевищень нормативів.

Постійний контроль за якістю питної води за хімічними та бактеріологічними показниками проводиться управлінням водопровідно-каналізаційного господарства. Так за останній рік відібрано 828 проб води на аналіз за фізико-хімічними показниками та 774 проб за бактеріологічними. Відхилень якості питної води не виявлено.

За результатами досліджень проб повітря на формальдегід, діоксид азоту, сірчистий ангідрид перевищень нормативних значень не встановлено.

Однак, заходи, передбачені попередньою програмою виконані не в повному обсязі, деякі частково і по деяких назріла нагальна потреба їх реалізації у найближчій перспективі.

Так, не в повному обсязі реалізовано заходи по захисту від підтоплення індивідуальних садибних ділянок, не проведені заходи по стабілізації русла р.Луга,  в тому числі, будівництво дамби, не винесені в натуру межі земельних ділянок під об’єктами фітосанітарного фонду, тощо. Крім того, актуальності в останній час набуло питання роздільного збору твердих побутових відходів з послідуючою переробкою вторинної сировини. В основному, зазначені заходи не реалізовані виходячи з реальних фінансових можливостей міського бюджету та необхідністю відведення земельних ділянок під їх реалізацію поза межами території м. Володимира-Волинського.

Крім того, вартість будівництва  ІІІ карти полігону для утилізації ТПВ – понад 12 млн.грн. Враховуючи реальні можливості міського бюджету та закінчення термінів реалізації програми,  місто може постати перед проблемою – куди дівати сміття?

Щодо зелених зон: їх стан вцілому характеризується як задовільний. В той же час, зелені насадження потребують постійного догляду за ними: обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок, порослі, кронування, стрижка, висаджування нових і знесення аварійно-небезпечних  або таких, які досягли вікової межі зелених насаджень.

Крім того, на фоні збільшення кількості автомобілів та викидів в процесі їх експлуатації та обслуговування, викидів промислових та глобального потепління клімату, загальна площа зелених зон міста недостатня, а стан рослин не є настільки задовільним для забезпечення фітосанітарної функції в повному обсязі.

Така ситуація не може негативно не позначатися на екологічних показниках навколишнього природного середовища в місті.

3. Визначення мети програми

Програмою охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у місті Володимирі-Волинському на 2018 – 2020 роки передбачено продовжити роботу  по створенню загальноміської концепції розвитку зелених зон міста та комплексного вирішення питань покращення екологічного стану через реалізацію заходів програми.

Програма розроблена з метою створення нових, відновлення і збереження існуючих зелених насаджень, покращення навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення та екологічного стану міста, створення більш сприятливих умов для проживання мешканців, а також визначає основні  пріоритети  озеленення  міста та охорони навколишнього природного середовища протягом наступних 3 років.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми.

Реалізація Програми організовується управлінням житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету шляхом відбору виконавців заходів програми у відповідності до вимог  
Закону  України  "Про  публічні закупівлі".

Управління житлово-комунального господарства і будівництва разом з управлінням  містобудування та архітектури, проектними організаціями,  управлінням фінансів забезпечують узгоджені дії з підготовки та реалізації програмних заходів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

Обсяги та джерела фінансування визначаються виходячи з реальних фінансових можливостей міського бюджету. Фінансування Програми за рахунок бюджету виконується у відповідності з ст.ст.27,28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Обсяг бюджетного фінансування програми уточнюється у процесі формування міського бюджету на відповідний бюджетний період. Програмою не забороняється залучення коштів державного, обласного та районного бюджетів, коштів громадськості, інвестиційних та кредитних коштів, коштів міжнародних фінансових організацій та інших ресурсів, коштів приватних інвесторів та благодійних організацій, залучення яких не заборонено чинним законодавством.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Досягнення мети передбачається через реалізацію заходів програми за наступними напрямками:

- проведення озеленення міста з використанням ландшафтних розробок;

- створення безпечних умов для життєдіяльності населення;

- покращення якості атмосферного повітря - вміст окису вуглецю, сполук сірки, двоокису азоту, зважених речовин, пилу та інших забруднювачів не повинен перевищувати гранично допустимі норми;

- вирішення питання роздільного збору, утилізації та переробки відходів;

- якість поверхневих вод річок Смоч, Риловиця, Луга та питної води з водоносних горизонтів має відповідати визначеним стандартам допустимих вмістів хімічного, бактеріологічного та органічного забруднення;

Ресурсне забезпечення Комплексної програми

охорони навколишнього природного середовища,

зелених насаджень, їх збереження і поновлення

у місті Володимирі-Волинському на 2018-2020 роки

тис.грн.

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми | В розрізі років | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Обсяг ресурсів усього: у тому числі | 11 228,4 | 17 993,2 | 13 093,0 | 42 314,6 |
| Міський бюджет | 4 076,1 | 2 813,2 | 1 462,5 | 8 351,8 |
| Обласний бюджет | - | - | 942,4 | 942,4 |
| Державний бюджет | 7 148,3 | 15 176,0 | 10 684,1 | 33 008,4 |
| Інші джерела | 4 | 4 | 4 | 12 |

Якісні показники Програми:

- раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їхнього відновлення;

- комплексне вирішення питань роздільного збору побутових та промислових відходів;

- збереження ландшафтного розмаїття міста;

- благоустрій та озеленення міста;

- захист від несприятливих природних явищ, стихійних лих та техногенних аварій;

- міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища та покращення його стану.

Кількісні  показники Програми

|  | Одиниці виміру | Факт 2016 | Очікуване 2017 | Прогноз 2018 | Прогноз 2019 | Прогноз 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висаджено дерев | шт. | 350 | 200 | 300 | 350 | 350 |
| Прижилося дерев | шт. | 315 | 180 | 270 | 315 | 315 |
| % приживання | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Загальна площа зелених насаджень | м2 | 6840 | 6840 | 6842 | 6843 | 6845 |
| Площа зелених насаджень на одного жителя | м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Відібрано проб води на аналіз за фізико-хімічними показниками | шт. | 826 | 828 | 813 | 810 | 812 |
| Відібрано проб води за бактеріологічними показниками | шт. | 774 | 774 | 756 | 757 | 759 |
| Угіддя, які періодично потерпають від шкідливої дії вод | шт. | 334 | 302 | 116 | - | - |
| Кількість абонентів, які користуються послугами централізованого водовідведення | шт. насел. юр.ос. | 8048 380 | 8120 390 | 8300 400 | 8350 405 | 8500 420 |
| Очищено замулених водовідвідних каналів, русел річок. | м/п | - | - | - | - | - |

7. Напрями діяльності та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у місті Володимирі-Волинському на 2018-2020 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 р. - 11 228,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 р. – 17 993,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 р. – 13 093,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведення ландшафтної реконструкції існуючих насаджень з побудовою високохудожніх паркових композицій | Розробка ландшафтів з елементами дизайну для покращення туристичної інфраструктури | 2018-2020 | УЖКГіБ, проектні організації | Міський бюджет | 20,0 | 2018 р. | Створення естетичного вигляду міста |
|  |  |  |  |  |  | 20,0 | 2019 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20,0 | 2020 р. |  |
|  |  | Використання в озелененні асортименту рослин з переважанням стійких до шкідливих організмів та умов існування видів з урахуванням стану навколишнього природного середовища та антропогенного навантаження. | 2018-2020 | УЖКГіБ, підрядні організації, Володимир-Волинське ЛМГ | Міський бюджет, інші джерела (сплата відновної вартості знесення зелених насаджень) | 20,0 | 2018 р. | Доведення відсотка приживання висаджених зелених насаджень до рівня 95% |
|  |  |  |  |  |  | 20,0 | 2019 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20,0 | 2020 р. |  |
|  |  | Проведення санітарної обрізки та знесення аварійних дерев, озеленення вулиць міста, реконструкція зеленої зони об’єктів, поточне утримання зеленої зони | 2018-2020 | УЖКГіБ, підрядні організації | Міський бюджет | 942,0 | 2018 р. | Створення естетичного вигляду міста, розширення видової різноманітності рослин |
|  |  |  |  |  |  | 1 036,0 | 2019 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 040,0 | 2020 р. |  |
|  |  | Встановлення меж парків і скверів міста, створення «Зеленої карти міста» | 2018-2020 | УЖКГіБ, структурні підрозділи МВК | Міський бюджет | 111,0 | 2018 р. | Парки.ім.Ю.Гагаріна, Брусилівський сквери:Небесної сотні, Соборний, Князя Данила Галицького, Військовий,Капуцинів |
|  |  |  |  |  |  | 200,0 | 2019 р. | Парк «Словянський» |
|  |  |  |  |  |  | 105,6 | 2020 р. | Сквери:Генерала Карбишева, Жертвам Фашизму, Студентський, Гідро, Берізки,Цукровий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Впровадження безпечних для людини засобів захисту рослин від збудників захворювань і шкідників | 2018-2020 | Підрядні рганізації | Міський бюджет | 4,0 | 2018 р. | Зменшення ураження зеле-них насаджень |
|  |  |  |  |  |  | 5,0 | 2019 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,9 | 2020 р. |  |
|  |  | Нагляд та контроль сплати відновної вартості зелених насаджень | 2018-2020 | УЖКГіБ, КП «Троянда» | Інші джерела | 4,0 | 2018 р. | Придбання якісних садженців |
|  |  |  |  |  |  | 4,0 | 2019 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,0 | 2020 р. |  |
|  |  | Розвиток пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк «Слов’янський» | 2018-2020 | УЖКГіБ, структурні підрозділи МВК | Реалізація заходу через програми розвитку туризму та реформування і розвитку ЖКГ | Створення естетичного вигляду міста, розвиток туризму |
|  |  | Охорона ботанічної пам’ятки природи місцевого значення – Дуб велетень | 2018-2020 | Відділення національної поліції | Не потребує фінансування | Створення естетичного вигляду міста, розвиток туризму |
|  |  | Створення рекреаційної зони для відпочинку дітей на р. Риловиця по вул. Луцькій (Нове будівництво «Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Риловиця в м. Володимир-Волинський Волинської області»(І,ІІ,ІІІ черги) | 2018 | УЖКГіБ, підрядні організації | Міський бюджет: | 42,3 | Створення зон відпочинку |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет: | 577,2 |  |
|  |  | Заходи по стабілізації русла Р.Луга за метою захисту берега від розмиву | 2018 | УЖКГіБ | Міський бюджет: | 95,1 | Збереження русла, створення пляжу, захист від розмиву берегів та споруд (міст на вул. С.Бандери) |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет: | 855,5 |  |
|  |  | Вилучення частини земельної ділянки, яка належить релігійній громаді церкви Святого Володимира та знаходиться біля одноіменного храму з метою влаштування на даній земельній ділянці приколійної захисної смуги зелених насаджень | 2018-2019 | Управління містобудування та архітектури, відділ майнових та земельних ресурсів,УЖКГіБ |  | Не потребує фінансування | Захист дорожнього полотна,збереження довкілля |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 2. | Створення безпечних умов для життєдіяльності населення | Вивчення питання та розробка ПКД на Будівництво дамби на р. Луга | 2020 | УЖКГіБ, структурні підрозділи МВК | Міський бюджет: | 100,0 | Виготовлення ПКД |
|  |  | Капітальний ремонт водовідвідних каналів для протипаводкового захисту Привокзального мікрорайону | 2018 | УЖКГіБ, УКБ ОДА | Міський бюджет: | 77,8 | Від шкідливої дії вод захищено буде садиб 99 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет: | 700,3 |  |
|  |  | Капітальний ремонт водовідвідвідної мережі для захисту від підтоплення присадибних ділянок по вул. Зимнівська, Братковського та І.Сірка. | 2018-2020 | УЖКГіБ, УКБ ОДА | Міський бюджет: 942,4 | 90,0 | 2018 р. | Виготовлення ПКД |
|  |  |  |  |  |  | 852,4 | 2019 р. | Проведення закупівлі, початок робіт |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет: 942,4 | 942,4 | 2020 р. | Від шкідливої дії вод захищено буде 147 садиб |
|  |  | Капітальний ремонт водовідвідної мережі для захисту від підтоплення присадибних ділянок по вул. Н.Хасевича. | 2018-2020 | УЖКГіБ, УКБ ОДА | Міський бюджет: 241,8 | 100,0 | 2018 р. | Виготовлення ПКД |
|  |  |  |  |  |  | 141,8 | 2019 р. | Проведення закупівлі, початок робіт |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет: 2 176,2 | 2 176,2 | 2020 р. | Від шкідливої дії вод захищено буде 53 садиби(+ вул..Чайковського) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  |  | Будівництво каналізаційної мережі житлового масиву в районі вулиці Зимнівської (вул. І.Гонти, Б.Хмельницького, Філатова, Зелена, Берегового, Курбаса, частково Зимнівська) | 2018-2020 | УЖКГіБ, УВКГ, УКБ ОДА, підрядні організації | Міський бюджет: 301,8 Державний бюджет: 704,2 | 1 006,0 | 2018 р. | Визначення виконавця, початок робіт |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет: 2 012.2 | 1 006,0 | 2019р | Ліквідація 102 вигрібних ям по вулицях |
|  |  |  |  |  |  | 1 006,2 | 2020 р. |  |
|  |  | Реконструкція очисних споруд каналізації | 2018-2020 | УЖКГіБ, УВКГ | Міський бюджет: 291,2 | 83,2 | 2018 р. | Виготовлення ПКД |
|  |  |  |  |  |  | 208,0 | 2019 р. | Визначенння виконавця та проведення робіт |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет: 1 788,8 | 1 788,8 | 2020 р. |  |
| 3. | Покращення якості атмосферного повітря | Зменшення викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище шляхом встановлення на димових трубах котелень фільтраційного обладнання | 2018-2020 | Власники котелень | Інші джерела |  | Зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище |
| 4. 1. | Вирішення питання роздільного збору, утилізації та переробки відходів 2. | Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області | 2018-2020 | УЖКГіБ, КП «Полігон» | Міський бюджет: 1 218,9 Державний бюджет: 10 964,0 | 12 182,9 | 2018 р. | ІІІ карта полігону для складування ТПВ проектною потужністю 26280 м³/рік терміном експлуатації 10 років. |
|  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  |  | Рекультивація І черги полігону ТПВ для м.Володимира-Волинського | 2018-2019 | УЖКГіБ, КП «Полігон» | Міський бюджет: 800,0 | 800,0 | 2018 р. | Виготовлення ПКД, визначення виконавця |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет: 7 200,0 | 7 200,0 | 2019 р. | Площа рекультивованої карти 1,16 га |
|  |  | Запровадження роздільного збору сміття, або будівництво сортувальної лінії на полігоні ТПВ. | 2018-2020 | УЖКГіБ, КП «Полігон» | Інші джерела | Інвесторські кошти | Встановлення на площадках для збору ТПВ контейнерів для роздільного збору |
|  |  | Придбання спеціальної техніки автоцистерни вакуумної асенізаційної промислової для обслуговування м.Володимира-Волинського | 2019 | УЖКГіБ, УВКГ | Міський бюджет: 160,0 Державний бюджет: 1 440,0 | 1 600,0 | Суттєве зменшення екологічного навантаження на річки Луга,Риловиця, також зменшення навантаження на очисні споруди, зниження забруднення навколишнього природного середовища, покращення санітарно-екологічного стану річок. |
|  |  | Придбання спеціальної техніки (сміттєвоза) для збору, транспортування та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва для м.Володимира-Волинського Волинської області» | 2018-2020 | УЖКГіБ, КП «Полігон» | Міський бюджет: 170,0 Державний бюджет: 1 530,0 | 1 700,0 | 2018 р. | збільшення обсягу перевезення ТПВ, покращення якості надання послух по вивезенню ТПВ. |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет: 170,0 Державний бюджет: 1 530,0 | 1 700,0 | 2019 р. |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет: 170,0 Державний бюджет: 1 530,0 | 1 700,0 | 2020 р. |  |
| Всього по заходах програми: | 2018-2020 | Міський бюджет: 8 351,8 тис.грн. Обласний бюджет: 942,4 тис.грн. Державний бюджет: 33008,4 тис.грн. Інші джерела: інвесторські кошти, 12 тис.грн – відновна вартість зелених насаджень. | 2018 рік -11 228,4 тис.грн; |  |
|  |  |  | 2019 рік – 17 993,2 тис.грн; |  |
|  |  |  | 2020 рік – 13 093,0 тис. грн; |  |

8. Координація і контроль за ходом виконання програми.

Безпосередній контроль та координацію виконання заходів і завдань Програми здійснює управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради.

Виконавці Програми щокварталу до 5 числа наступного місяця подають інформацію про хід виконання Програми управлінню житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради.

Управління житлово-комунального господарства і будівництва щоквартально до 10 числа наступного місяця надає інформацію про використання коштів на виконання Програми фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради та щорічно за підсумками року надає звіт про виконання Програми управлінню економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради.

Щороку в строки, визначені рішенням міської ради, інформація управління житлово-комунального господарства і будівництва про виконання Програми заслуховується на спільному засіданні постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я та екології та комісії з питань містобудування, житлово-комунального господарства, інфраструктури, комунальної власності, енергозбереження та земельних відносин.

Секретар міської ради,                                                  О.М.Свідерський

заступник міського голови

Перший заступник міського голови                                                    Я.А.Матвійчук

Заступник міського голови                                                                  Л.В.Кулікова

Начальник управління ЖКГ

і будівництва                                                                              В.С.Фіщук

Секретар міської ради,                                                                          О.М.Свідерський

Заступник міського голови

Начальник управління економічного                                                  О.М.Субицька

розвитку та інвестицій

Начальник фінансового управління                                                     Т.В.Шибирин

Начальник юридичного відділу                                                            Л.М.Павленко

Голова комісії з питань охорони

здоров’я та екології 							         І.В.Шевчук

Голова комісії з питань містобудування,                                           Г.А.Цаль-Цалко

житлово-комунального господарства,

інфраструктури, комунальної власності,

енергозбереження та земельних відносин

Голова комісії з питань бюджету, фінансів,                                      С.А.Коба

соціально-економічного розвитку, підприємництва

та регуляторної діяльності