**Форма технічного завдання на проєкт місцевого розвитку до Плану реалізації Стратегії**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ваші контакти:**Прізвище Ім’я По-батькові: | Кандиба Олена Петрівна |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: |  **2.2.5. Розвиток транспортної інфраструктури**  |
| **Назва проєкту:** | **Забезпечення доступності інфраструктури Володимир-Волинської міської територіальної громади для маломобільних груп населення** |
| **Цілі проєкту:** | - створення безбар’єрного простору для усіх без виключення суспільних груп громади;- забезпечення рівних можливостей для всіх суспільних груп, зокрема, дітей та дорослих з інвалідністю |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Володимир-Волинська міська територіальна громада |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 15 000 осіб |
| **Стислий опис проекту:** | Проєкт передбачає реалізацію комплексу заходів, необхідних для створення безбар'єрного середовища в громаді, та включення в життя міста маломобільна категорії населення. В межах проекту передбачається проведення аудиту доступності, визначення ділянок тротуарів, пішохідних переходів, дворів, автобусних зупинок,стоянок, які необхідно привести у відповідність вимогам безбар'єрності, напрацювання комплексної програми доступності громади та визначення послідовності робіт. Згідно програми будуть реалізовані заходи по забезпеченню, в термін до 2025 року, безбар'єрності найбільших вулиць міста , а також вулиць та дворів, де проживає велика кількість людей, що пересуваються з допомогою крісел колісних. |
| **Очікувані результати:** | - розроблена та затверджена програма доступності громади;- створені безбар'єрні маршрути на всіх центральних вулицях м. Володимир-Волинський, та вулицях, де проживає велика кількість людей, що пересуваються з допомогою крісел колісних;- проведено пониження всіх пішохідних переходів центральних вулиць міста;- забезпечено доступність зупинок маршрутних таксі;- забезпечений безперешкодний доїзд до інклюзивно-ресурсного центру;- люди, з числа маломобільної групи населення, комфортно пересуваються по місту і включені в життя суспільства |
| **Ключові заходи проекту:** | - доопрацювання карти доступності громади;- проведення аудиту доступності тротуарів, пішохідних переходів, дворів багатоквартирних будинків, стоянок, автобусних зупинок;- розробка програми доступності громади;- в термін до 2025 року приведення центральних вулиць міста: вул. Ковельська, вул. Луцька, вул. Устилузька, вул. Незалежності, вул. Драгоманова, вул. Поліської січі, вул. Павлова у відповідність до вимог норм безбар'єрності;- забезпечення доступності дворів багатоквартирних будинків, у яких проживає 2 і більше людини, котрі пересуваються з допомогою крісел колісних;- проектування та реалізація безперешкодного проїзду до інклюзивно-ресурсного центру;- візуальне маркування.  |
| **Період здійснення:**  | **2021 – 2024 роки:** |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **1 500** | **2 000** |  **2 000**  | **2 000** | **7 500** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти міського бюджету, інші залучені кошти, незаборонені чинним законодавством |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління інфраструктури виконавчого комітету міської ради, управління містобудування , архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету міської ради, управління соціальної політики виконавчого комітету міської ради, підрядні організації  |
| **Інше:** |  |