**Форма технічного завдання на проєкт місцевого розвитку**

**до Плану реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ваші контакти:** Прізвище Ім’я По-батькові: | Радкевич Сергій Леонідович | | | | |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | Завдання 2.2.2. Створення/розширення громадського простору громади | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція парків та скверів громади** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення комфортних та безпечних місць для сімейного відпочинку, шляхом облаштування паркових зон та місць відпочинку | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Володимир-Волинська міська територіальна громада | | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 42565 осіб | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | У парку "Слов'янський":  - (1 черга) планується завершити облаштування доріжок, освітлення та посадка відповідно до розробленого ПКД 2020 року,  - (2 черга) виготовлення ПКД, розробка детального плану території парку.  У сквері "Героїв майдану" планується провести роботи по облаштуванню доріжок та висадці насаджень.  У сквері на перехресті вул.Карбишева та вул.Луцької планується виготовлення ПДК та провести облаштування скверу.  У сквері по вул.Пол.Січі планується виготовлення ПКД та проведення благоустрою території  У сквері ім. Дверницького планується виготовлення ПКД та проведення благоустрою території (завершити облаштування доріжок та освітлення, посадку нових дерев). | | | | |
| **Очікувані результати:** | - створено додаткові умов для культурного дозвілля мешканців та гостей громади;  - забезпечено активний, змістовний відпочинок і дозвілля населення;  - залучено різні групи населення до регулярного повноцінного , активного проведення часу;  - забезпечено кращі умови для відпочинку і проведено різні заходи;  - створено сучасну інфраструктуру культури і дозвілля. - облаштовано на території парків малі архітектурні форми,   - покращено екологічний стан | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | - проведення у парку робіт з благоустрою ландшафтних та опоряджувальних робіт, зокрема: облаштування екозон та зон відпочинку для мешканців та гостей, місце проведення урочистостей і масових заходів з відкритою естрадою;  - озеленення та впорядкування територій,  - облаштування велодоріжок , пандусів для дитячих візочків та для людей з обмеженими можливостями  - реконструкція зовнішнього освітлення;  встановлення лавок та сміттєвих урн;  - облаштування дитячих та спортивних майданчиків,  - будівництво другої черги парку "Слов'янський", проектування малого будівництва містка через річку Луга для з'єднання парку "Слов'янський" з парком "Княжий",  - облаштування (відновлення) дитячого пляжу зі сторони парку "Слов'янський". | | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2024 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| 800 | 5000 | 1500 | 1500 | **8800** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші джерела не заборонені законодавством | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету міської ради, підрядні організації, спонсори, інвестори, громадські організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |