**Форма технічного завдання на проєкт місцевого розвитку**

**до Плану реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ваші контакти:** Прізвище Ім’я По-батькові: | Мосіюк Валерій Іванович | | | | |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2 Створення/розширення громадського простору | | | | |
| **Назва проєкту:** | **«За здоров’ям – на сучасний спортивний майданчик»** (будівництво багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2) | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення образу міста як комфортного і безпечного для мешканців та гостей. Забезпечення оптимальних умов навчально-виховного процесу для учнів Володимир-Волинської ЗОШ №2, Володимир-Волинської дитячо-юнацької спортивної школи та дітей громади. | | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Місто Володимир- Волинський, вул. Котляревського, 2 | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1262 учні ЗОШ №2, 140 працівників школи, батьки учнів та жителі прилеглих територій | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будівництво та облаштування майданчика (футбольного поля) 56х50, бігових доріжок, монтаж огорож та освітлення навколо майданчика. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення умов для заняття фізичною культурою для 1262 учнів , заснування бази для проведення занять спортивних секцій з футболу, проведення турнірів і змагань. Забезпечення комфортних умов для занять спортом дітей з особливими фізичними потребами та покращення спортивної інфраструктури Володимир-Волинської ОТГ. Сучасний спортивний майданчик школи спонукатиме дітей більш активно займатись спортом, набувати навичок у процесі фізичної підготовки. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів сприятимуть популяції здорового способу життя. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Створення робочої групи проєкту, проведення презентації проекту для цільових груп 2. Проведення тендеру і заключення договорів з підрядниками. 3. Розмітка та підготовка території під будівництво спортмайданчика. 4. Будівництво та облаштування майданчика 5. Монтаж огорож та освітлення навколо майданчика. 6. Проведення спортивного турніру з нагоди офіційного відкриття майданчика. | | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2024 роки:** | | | | |
| **Орієнтовнавартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **5500** |  |  | **5500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджети, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету міської ради, Володимир-Волинська ЗОШ №2, підрядні організації, громадські організації, міжнародні грантові донори-організації. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |