**Форма технічного завдання на проект місцевого розвитку**

**до Плану реалізації Стратегії**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ваші контакти:**Прізвище Ім’я По-батькові | Мамалига Сергій Олексійович – заступник начальника управління ЖКГіБ |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект** | **2.4.2. Розвиток альтернативної енергетики** |
| **Назва проекту:** | **Будівництво альтернативних джерел енергії** |
| **Цілі проекту:** | Зменшення енергетичної залежності регіону, залучення інвестицій, збільшення частки використання альтернативних джерел енергії, збільшення кількості робочих місць, розвиток сільської інфраструктури |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Володимир-Волинська територіальна громада |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигоди:** | 42565 осіб |
| **Стислий опис проекту:** | Впровадження альтернативних джерел енергозабезпечення.Будівництво інженерної інфраструктури для їх використання |
| **Очікувані результати проекту:** | Побудовано 20 вітряків для розвитку вітрової енергетики, потужністю 6МВт кожний.Створено нові робочі місця;Збільшено частку використання альтернативних джерел енергії, в першу чергу об’єктами промислової та соціальної сфери |
| **Ключові заходи проєкту:** | Затвердження проектної містобудівної документації;розроблення землевпорядної документації проектом землеустрою щодо присвоєння цільового призначення земельній ділянці;проведення геологічних вишукувань стану земель;визначення трасування лінії електропередачі;розробка та затвердження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи, при виконанні робочої документації, згідно завдання на проектування, виділення черг будівництва та пускових комплексів для поетапної реалізації об'єкта;придбання обладнання, металоконструкцій, проведення монтажних робіт;проведення пусково-налагоджувальних робіт;введення в експлуатацію. |
| **Період здійснення:** | 2021-2024 |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Разом |
|  | 1000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 5000000,0 |
| **Джерела фінансування:** | -кошти інвесторів;-інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством. |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | ТзОВ «Суходоли Вест Вінд-1", Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів, управління інфраструктури виконавчого комітету міської ради, виконавчі органи міської ради, підрядні організації |
| **Інше:** |  |