**Форма технічного завдання на проект місцевого розвитку**

**до Плану реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ваші контакти:**  Прізвище Ім’я По-батькові | Мамалига Сергій Олексійович – заступник начальника управління ЖКГіБ | | | | |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект** | **2.4.2. Розвиток альтернативної енергетики** | | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво альтернативних джерел енергії** | | | | |
| **Цілі проекту:** | Зменшення енергетичної залежності регіону, залучення інвестицій, збільшення частки використання альтернативних джерел енергії, збільшення кількості робочих місць, розвиток сільської інфраструктури | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Володимир-Волинська територіальна громада | | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигоди:** | 42565 осіб | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Впровадження альтернативних джерел енергозабезпечення.  Будівництво інженерної інфраструктури для їх використання | | | | |
| **Очікувані результати проекту:** | Побудовано 20 вітряків для розвитку вітрової енергетики, потужністю 6МВт кожний.  Створено нові робочі місця;  Збільшено частку використання альтернативних джерел енергії, в першу чергу об’єктами промислової та соціальної сфери | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Затвердження проектної містобудівної документації;  розроблення землевпорядної документації проектом землеустрою щодо присвоєння цільового призначення земельній ділянці;  проведення геологічних вишукувань стану земель;  визначення трасування лінії електропередачі;  розробка та затвердження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи, при виконанні робочої документації, згідно завдання на проектування, виділення черг будівництва та пускових комплексів для поетапної реалізації об'єкта;  придбання обладнання, металоконструкцій, проведення монтажних робіт;  проведення пусково-налагоджувальних робіт;  введення в експлуатацію. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2021-2024 | | | | |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Разом |
|  | 1000000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 5000000,0 |
| **Джерела фінансування:** | -кошти інвесторів;  -інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | ТзОВ «Суходоли Вест Вінд-1", Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів, управління інфраструктури виконавчого комітету міської ради, виконавчі органи міської ради, підрядні організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |