# УКРАЇНА

## ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### РІШЕННЯ

від 19.06.08р.  №  238

м. Володимир – Волинський

Про заходи щодо забезпечення

своєчасної підготовки об”єктів

житлово – комунального господарства

до роботи в осінньо – зимовий період

2008-2009рр.

Аналіз стану підготовки господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 рр. свідчить про те, що протягом минулого періоду підприємства і організації житлово-комунального господарства, соціальної інфраструктури та виробничої сфери в основному були задовільно підготовлені до роботи в осінньо-зимових умовах.

Не дотримано дисципліни сплати за спожиті енергоносії, у результаті чого заборгованість станом на 01.06.2008р. за спожиті природний газ, електроенергію, теплоенергію та водопостачання і каналізацію з урахуванням минулих років досягла відповідно 815,9 тис.грн., 1050,1 тис.грн., 1843,8 тис.грн. та  710,7 тис.грн.

Для забезпечення своєчасної підготовки господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 рр., недопущення недоліків, що мали місце в минулому опалювальному сезоні, керуючись пп. 1 п. “а” ч. 1 ст. 30 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити заходи щодо ремонту і підготовки приміщень, споруд, систем опалення, газопостачання, водопостачання і водовідведення, об”єктів благоустрою, електропостачання та зв”язку до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 рр. згідно додатку № 1.

Максимально мобілізувати для цієї мети всі можливі матеріально-технічні ресурси та грошові кошти. Виконання цього комплексу робіт завершити до 15 жовтня 2008 р.

3. Керівникам підприємств і установ бюджетної сфери:

3.1. Забезпечити суворий контроль за здійсненням оплати за використані паливно-енергетичні ресурси та дотриманням затверджених лімітів їх споживання.

3.2. До 15 серпня 2008 р. подати у виконавчий комітет міської ради інформацію про хід виконання заходів згідно додатку № 1 цього рішення.

4. Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради здійснювати контроль за станом підготовки підприємств житлово-комунального господарства, незалежно від форм власності, до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 рр. і при необхідності своєчасно інформувати міського голову.

5. Володимир-Волинській філії ВАТ “Волиньобленерго”:

5.1. Забезпечити виконання в установлені строки всього комплексу капітального і поточного ремонтів електромереж, обладнання, транспорту і споруд, створити необхідні запаси обладнання і матеріалів на випадок аварійних ситуацій.

Особливу увагу звернути на забезпечення надійного електропостачання опалювальних котелень та водопровідно-каналізаційних підприємств споживачів 1 категорії.

5.2. Провести обстеження електричних мереж і трансформаторних підстанцій споживачів електроенергії, резервних дизельних електричних станцій та усунути виявлені порушення.

6. Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради разом з філією ВАТ “Волиньобленерго” перевірити працездатність резервних ліній електропередач і дизельних електростанцій, що належать підприємствам і організаціям.

7. Управлінню економіки, управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради взяти на постійний контроль забезпечення паливом населення, яке користується пільгами, а також одиноких престарілих громадян, закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту населення.

8. Володимир-Волинському управлінню по газопостачанню та газифікації ВАТ “Волиньгаз”:

8.1. До початку опалювального сезону здійснити комплекс організаційно-технічних заходів щодо підготовки газового господарства (газових мереж, внутрішньо-будинкового обладнання, газорозподільчих пунктів і установ, відмикаючих пристроїв, засобів захисту). Створити аварійний запас труб, арматури та іншого обладнання.

8.2. Разом з власниками об”єктів газопостачання провести ревізію обладнання, засувно-регулюючої запобіжної арматури, герметизацію вводів і газопроводів-колекторів та надати відповідну допомогу у ліквідації виявлених пошкоджень.

9. Комунальному підприємству “Полігон” забезпечити проведення в установлені строки ремонтних робіт і утримання шляхів для нормальної експлуатації.

10. Для координації дій, пов”язаних з підготовкою господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 рр., утворити оперативний штаб у складі згідно з додатком № 2.

11. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій і кадрів разом з управлінням житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради розробити оперативні плани спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепло -, газо -, водопостачання усіх форм власності і довести їх до виконавців.

12. Управлінню по газопостачанню та газифікації ВАТ “Волиньгаз”, ПТМ “Володимир-Волинськтеплокомуненерго”, ЖЕК № 1, управлінню водопровідно-каналізаційного господарства до 25 липня поточного року забезпечити проведення інвентаризації інженерних вводів та випусків об”єктів житла і соціально-культурної сфери; до 1 жовтня цього року закінчити ремонтні роботи з герметизації інженерних вводів.

13. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради, Володимир-Волинській філії ВАТ “Волиньобленерго”, управлінню по газопостачанню та газифікації ВАТ “Волиньгаз”, ПТМ “Володимир-Волинськтеплокомуненерго”, управлінню водопровідно-каналізаційного господарству, фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради:

13.1. Проаналізувати витрати енергоресурсів на підприємствах житлово-комунального господарства та енергоємних підприємствах за перше півріччя 2008 року і планові – на друге півріччя з метою недопущення непродуктивних і необґрунтованих втрат.

14. Для своєчасної підготовки об”єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 рр. закріпити окремих керівників управлінь та організацій за установами і підприємствами міста згідно додатку № 3.

15. Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради для координації заходів щодо своєчасної підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 року подавати звіти про виконання робіт, починаючи з           15 червня по 15 жовтня цього року, двічі на місяць станом на 1 та 15 число обласну державну адміністрацію за встановленою формою звітності ЖКГ (зима).

16. Підприємствам житлово-комунального господарства продовжити роботу  в частині претензійно-позовної роботи до злісних неплатників за надані послуги.

17. Управлінню праці та соціального захисту населення обстежити умови проживання одиноких та престарілих громадян з метою своєчасної підготовки їх житлового фонду до осінньо-зимового періоду.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників відповідно до їх функціональних обов”язків.

Міський голова								          П.Д.Саганюк

Скромний 38518

Додаток №1

до  рішення  виконавчого

комітету  міської ради

від  19.06.08р. № 238

## ЗАХОДИ

щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства                                      міста до роботи в осінньо – зимовий період 2008 – 2009 рр.

| № пп | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПТМ “Володимир-Волинськтеплокомуненерго” |
| 1. | Провести гідравлічне випробування котлів та тепломереж. | згідно плану-графіку | майстри |
| 2. | Провести промивку котлів та водопідігрівачів 5% розчином соляної кислоти. | -//- | -//- |
| 3. | Відремонтувати димососи, вентилятори по вул. Луцькій, 241, Старицького, 12, Устилузькій, 29, Ак.Глушкова, 1/219. | -//- | -//- |
| 4. | Провести ремонт та регулювання запобіжних та зворотних клапанів. | -//- | -//- |
| 5. | Відремонтувати всі насоси котелень. | -//- | -//- |
| 6. | Відремонтувати огорожі частин, які обертаються та механізмів (насосів). | -//- | -//- |
| 7. | Провести ремонт регуляторів тиску по вул. Старицького, 12, Луцькій, 103, 146, Устилузькій, 29. | -//- | -//- |
| 8. | Промити та прочистити баки-акумулятори гарячої води. Відновити теплоізоляційне покриття. Пофарбувати металоконструкції в котельнях по вул. Ковельській, 106, Луцькій, 103, 146, Устилузькій, 29, Павлова, 20, Ак.Глушкова,1/219. | -//- | -//- |
| 9. | Провести ремонт запірної арматури із зміною сальникової набивки, прокладок в котельні на т/мережі. | -//- | -//- |
| 10. | Відремонтувати теплофікаційні камери. Відновити теплоізоляцію трубопроводу. Пофарбувати запірну арматуру та труби. | -//- | -//- |
| 11. | Перевірити наявність та якісний стан сульфовугілля в фільтрах ХВО. Довести кількість сульфовугілля в фільтрах до норми по вул. Старицького, 12, Луцькій, 103, 146, Ковельській, 106, Устилузькій, 29, Павлова, 20, Драгоманова, 20, Шевченка,73, 20 липня,21, Котляревського,10, Ак.Глушкова,1/219. | -//- | -//- |
| 12. | Провести промивку та ремонт розширюваль-ного баку. Відновити електроди рівня. Прочистити трубопроводи з’єднання з тепломережею. | -//- | -//- |
| 13. | Провести ремонт обмурівки топки котлів, димососів, бойлерів. | -//- | -//- |
| 14. | Прочистити від сажі димоходи котлів та борова. Представити їх трубоочисту для перевірки стану і складання акту на нормальне їх функціонування /наявність тяги/. | -//- | -//- |
| 15. | Провести ревізію і ремонт обладнання ГРП, ШРП, а також запірної арматури. Замінити масло в газовому лічильнику по вул. Старицького, 12, Котляревського, 10, Сагайдачного, 7, Шевченка, 8, Луцькій, 103, 146, 221, Шевченка, 73, Павлова, 20, Ак.Глушкова,1/219. | -//- | -//- |
| 16. | Провести ревізію та ремонт запірної арматури та газової автоматики на котлах котельні. | -//- | -//- |
| 17. | Провести ремонт та ревізію електродвигунів комутаційної апаратури та освітлення котельні. | -//- | -//- |
| 18. | Відновити заземлення обладнання, перевірити опір розтікання та довести його до норми. Показати комісії для перевірки і складання актів. Відновити знаки електробезпеки. | до 1.10.08р. | Лупенко В.І. |
| 19. | Провести чистку, ремонт і ревізію автоматики котлів, приладів та засобів вимірювання з простроченим терміном зберігання та не перевірені. | згідно плану-графіку | майстри |
| 20. | Побілити вапняним розчином всі приміщення котелень /при необхідності/. | -//- | -//- |
| 21. | Пофарбувати обладнання котелень, трубопроводи у відповідний колір, нанести кільця, стрілки руху та написи. | -//- | -//- |
| 22. | Відновити експлуатаційну документацію на котельнях. | -//- | -//- |
| 23. | Поповнити пожежні ящики піском, щити інвентарем, пофарбувати в червоний колір та зробити необхідні написи.. | до 1.10.08р. | майстри |
| 24. | Провести укомплектування вогнегасниками котельні та ГРП. | -//- | -//- |
| 25. | Укомплектувати котельні господарським інвентарем і інструментом. | -//- | -//- |
| 26. | Укомплектувати котельні обслуговуючим персоналом, забезпечити перевірку знань операторів котелень. | до 15.10.08р. | директор, майстри, інженер відділу кадрів |
| 27. | Відновити всі плакати і написи в котельнях і на їх територіях /”вогненебезпечно”, “стороннім вхід заборонено” і т.д./. | до 01.10.08р. | майстри |
| 28. | Провести ремонт та заміну тепломереж вул.Ковельська,12, Сагайдачного,7, Луцька,241 | -//- | -//- |
| 29. | Заміна скла віконного по мірі необхідності. | до 01.10.08р. | -//- |
| 30. | Провести ремонт відмостки котелень по вул. Ковельській, 106, Котляревського, 10, Луцькій, 103,221, 146, Драгоманова,7, Сагайдачного, 7, Старицького,12, ЦТП 1-3. | до 01.10.08р. | -//- |
| 31. | Провести ремонт покрівлі котелень по вул.Шевченка,73, Старицького,12, Шевченка,8, Луцька,146,221,103, Ковельська,106, Котляревського,10, ЦТП №1- 4 бойлерна Шахтарська,Драгоманова,7, Устилузька,29 | -//- | -//- |
| 32. | Ремонт топок котлів по котельнях. | -//- | майстри |
| 33. | Ремонт та фарбування огорожі котелень по вул.Ак.Глушкова,1/219, Луцька,103, Устилузька,29, Шевченка,8 | -//- | Томчук С.Л., Сич М.А. . |
| 34. | Влаштування опалення котельного залу кот.Драгоманова,20, 20 Липня №21. | -//- | Сич М.А. Клюс М.Ф. |
| 35. | Теплоізоляція трубопроводів систем опалення в приміщ. кот. Павлова,20, Кн..Василька,3, ЦТП №1, Ак.Глушкова,1/219. | -//- | Томчук С.Л. Найдюк Ю.М. Черняк Б.Ф. |
| 36. | Провести повірку приладів КВПІА водомірів | -//- | майстри |
| 37. | Ремонт цементної підлоги кот. Шевченка,73, Ковельська,103, 20 липня,21, Луцька,241, ЦТП №1, Котляревського,10 | -//- | майстри |
| 38. | Провести демонтаж не діючих ділянок тепломережі Шевченка,73, Луцька,241 | до 01.10.08р. | Григор”єв С. Сич М.А. |
| 39. | Провести влаштування баків акумуляторів Шевченка,73, Ак.Глушкова,1/219 | -//- | Сич М.А. Томчук С.Л. |
| 40. | Встановлення фільтрів на трубопроводі холодної води ЦТП №1 | -//- | Черняк Б.Ф. |
| 41. | Приведення схем зовнішнього електропостачання до нормативного режиму роботи | Згідно план - графіка | інженер - енергетик |
| 42. | Укомплектувати аварійним запасом обладнання запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту, теплим спецодягом | до 01.10.08р. | Інженер Приступа А. |
| 43. | Капітальний ремонт обладнання електроустановок | Згідно план-графіка | Електромонтер, інженер-енергетик |
| 44. | Своєчасне випробування контурів заземлення та опору ізоляцї | До 01.10.08р. | лабораторія |
| 45. | Забезпечення робочих місць персоналу оперативною та технічною документацією | постійно | Інженер - енергетик |
| 46. | Перевірка технічного стану вузлів обліку теплової енергії ж.б. Ковельська,140, Ковельська,113, Старицького,3/1, Карбишева,2,6, Луцька,154 | До 15.10.08р. | Черняк Б. Сич М.А. Клюс М.Ф. |
| 47. | Встановити витяжну вентиляцію на заточувальному верстаті в майстерні | До 01.10.08р. | Григор”єв С. |
| 48. | Встановити блоки контролю полум”я на котельні по вул.Луцькій,221 | До 01.10.08р. | Клюс М.Ф. |
| 49. | Демонтувати шайби в котлах в котельнях по вул.Ковельська,12,103 | До 01.10.08р. | Лисюк Р.П., Найдюк Ю.М. |
| 50. | Провести заміну водонагрівачів на дільниці №1 ЦТП №1, бойлерна Шахтарська,21 | До 01.10.08р. | Черняк Б.Ф. |
| 51. | Влаштування душової, каналізаційного трубопроводу та вигрібної ями в майстерні | До 15.10.08р. | Григор”єв С.В. |
| 52. | Встановлення регістрів опаленн в операторській в котельні по вул.Луцькій,241 | До 15.10.08р. | Клюс М.Ф. |
| 53. | Відновлення теплоізоляційного покриття на повітряному трубопроводі теплової мережі в котельні по вул.Старицького,12 | До 01.10.08р. | Черняк Б.Ф. |
| Комунальне підприємство “Полігон” |
| 1. | Виконати ремонтні роботи на аварійних ділянках ливневої каналізації: підняття колодців і дощоприймальних решіток, в місцях просідання, їх підмурівка і бетонування. | травень – вересень 2008р. | Проценюк В.Ф. |
| 2. | Провести очищення і поглиблення в місцях замулення відкритих колекторів липневої каналізації з одночасним їх обкошуванням. | квітень-серпень 2008р. | -//- |
| 3. | Відремонтувати і утеплити водоколонки з влаштуванням де необхідно відмостки обсадних труб, зкомплектувати щити для утоплення. | травень-жовтень 2008р. | -//- |
| 4. | Замінити зношені дорожні знаки по вулицях містаі встановити додаткові | травень-листопад 2008р. | -//- |
| 5. | Відремонтувати комутаційну апаратуру шаф освітлення і пофарбувати їх. | червень-серпень 2008р. | -//- |
| 6. | Провести заготовку протиожеледних засобів: - піску 200т.; - солі – 30т. | серпень-жовтень 2007р. | Проценюк В.Ф. Давидюк А.Б. |
| 7. | Відремонтувати і виготовити лопати для снігу і льодоруби 20 шт. | липень-жовтень 2008р. | Проценюк В.Ф. |
| 8. | Підготувати міську вбиральню до роботи в осінньо-зимовий період | липень-серпень 2008р. | Сергеєва Л.Н. |
| 9. | Перевірити і відремонтувати запірну арматуру водогону та водонапірної башти | травень-червень 2008р. | Максимович Є.А. Проценюк В.Ф. |
| 10. | Підготовити снігоочисну і протиожеледну техніку | травень-вересень 2008р. | Максимович Є.А. |
| 11. | Заготовити дрова для опалення приміщень | травень-вересень 2008р. | -//- |
| 12. | Відремонтувати дверні полотна складів і гаражних боксів | червень – липень 2008р. | -//- |
| Ж Е К – 1 |
| 1. | Провести ревізію і ремонт засувок, кранів, термоізоляції теплових мереж і водопостачання в підвалах багатоповерхових будинків. | до 15.10.08р. | Хорощук Ю.Є. Майстри |
| 2. | Провести ремонт дахів, промивку системи опалення. | -//- | -//- |
| 3. | Провести ремонт дверей в багатоквартирних будинках. | -//- | -//- |
| 4. | Провести ревізію і ремонт запірної арматури інженерних мереж в будинках ЖЕК № 1. | до 01.10.08р. | -//- |
| Центральна районна лікарня |
|  | Центральна садиба лікарні вул.Павлова,20 |  |  |
| 1. | Ремонт системи гарячого водопостачання до приміщення шкір вен., психіатричного відділень та тубкабінету | до 01.09.08р. | Нечипорук П.Т. |
| 2. | Ремонт запірної арматури. | -//- | -//- |
| 3. | Промивка системи опалення. | -//- | -//- |
| 4. | Ремонт і утеплення колодязів інженерних мереж. | -//- | -//- |
| 5. | Утеплення і ущільнення входів і віконних блоків. | 15.09.08р. | Павлюк М.Н. |
| 6. | Утеплення і ущільнення підвальних приміщень та технічних поверхів. | -//- | -//- |
| 7. | Ремонт відмостки приміщень та під”їзд них шляхів. | 01.10.08р. | -//- |
| 8. | Ремонт загорожі двору гаража. | -//- | -//- |
|  | Інфекційне відділення вул.Ген.Шухевича,10 |  |  |
| 1. | Ремонт приміщення і ущільнення входів та віконних блоків. | 15.09.08р. | Павлюк М.Н. |
| 2. | Ремонт приміщень котельні. | -//- | -//- |
| 3. | Ремонт і промивка водогрійних котлів котельні. | -//- | Нечипорук П.Т. |
| 4. | Ремонт і промивка системи опалення. | -//- | -//- |
| 5. | Ремонт запірної арматури. | -//- | -//- |
| 6. | Ремонт загорожі території, належної до відділення. | до 01.10.08р. | Павлюк М.Н. |
| Відділ культури |
| 1. | Встановити лічильник обліку теплової енергії в культурно-мистецькому центрі. | до 01.10.08р. | Абрамюк С.Я. |
| 2. | Провести поточний ремонт зовнішніх віконних рам, ущільнити вікна, двері вікон у закладах культури | -//- | Абрамюк С.Я. |
| 3. | Провести регламентні роботи по огляду системи централізованого опалення (батареї, крани зливу води, труби) в закладах культури. | до 01.09.08р. | Абрамюк С.Я. |
| 4. | Провести поточний ремонт запірної арматури в системі опалення історичного музею | -//- | Стемковський В.В. |
| Міське управління освіти |
| 1. | Забезпечити своєчасний і якісний поточний ремонт приміщень установ освіти | до 15.08.08р. | Керівники установ освіти |
| 2. | Провести профілактичну перевірку та необхідний ремонт теплотрас та опалювальних систем | до 24.08.08р. | -//- |
| 3. | Забезпечити всі дошкільні установи та інтернати на осінньо-зимовий період овочами і фруктами та створити умови для їх зберігання | вересень – жовтень 2008р. | -//- |
| 4. | Зробити профілактичну обробку дерев”яних конструкцій горищ, перевірити контури заземлення та електропроводку на омічний опір. | до 24.08.08р. | -//- |
| 5. | Провести ремонт і утеплення вікон та теплоізоляції віконних та дверних пройомів. | до 01.10.08р. | -//- |
| 6. | Провести ремонт і утеплення вікон та теплоізоляції віконних та дверних прийомів. | вересень 2008р. | Керівники установ освіти |
| 7. | Перевірити герметизацію інженерних вводів в усіх установах, що користуються природним газом. | вересень 2008р. | -//- |
| 8. | Провести частковий ремонт покрівлі ЗОШ №2,ЗОШ№5 | до 24.08.08р. | Директори ЗОШ |
| 9. | Провести ремонт фасадів і цоколів приміщень ЗОШ №1, ЗОШ№2, НВК№3, ЦПО, ДНЗ№2, ДНЗ№7,НВК”Дзвіночок” | -//- | Директори ЗОШ,завідувачіДНЗ |
| 10. | Провести ремонт санвузлів ДНЗ№7 | -//- | Завідувач ДНЗ№7 |
| 11. | Провести перевірку лічильників води та теплової енергії, встановити пожежну сигналізацію, провести заміну балконних дверей в ДНЗ№8 | -//- | Завідувач ДНЗ№8 |
| Управління водопровідно-каналізаційного господарства |
|  | Водопровід |  |  |
| 1. | Провести чистку водопровідних колодязів, ремонт запірної арматури на мережах. | травень -червень 2008р. | Борисов І.В. |
| 2. | Здійснити поточний ремонт павільону артезіанської свердловин №1,2,4 | червень - липень 2008р. | Борисов І.В. Зубаль П.Т. |
| 3. | Здійснити ревізію і ремонт пожежних гідрантів. | серпень 2008р. | -//- |
| 4. | Провести поточний ремонт приміщення станції ІІ-го підйому водозабору | вересень 2008р. | Борисов І.В. Зубаль П.Т. |
| 5. | Провести заміну спрацьованих люків та здійснити ремонт оголовків колодязів. | червень – липень 2008р. | Борисов І.В. |
| 6. | Здійснити чистку і дезинфекцію РЦВ. | серпень 2008 р. | -//- |
| 7. | Здійснити промивку мереж водопроводу. | Згідно графіків ППР | -//- |
| 8. | Здійснити сезонне обслуговування насосних станцій І-го підйому. | жовтень 2008р. | -//- |
| 9. | Провести утеплення артезіанських свердловин. | жовтень 2008р. | Борисов І.В. |
| 10. | Здійснити ревізію водозабірних колонок для підготовки до роботи в зимовий період. | жовтень 2008р. | -//- |
|  | КНС та мережі водовідведення |  |  |
| 1. | Провести промивку та прочистку самотічних колекторів та дворових мереж каналізації. | Згідно графіка ППР | Бобко В.Л. |
| 2. | Здійснити ремонт каналізаційних колодязів, оголовків. Заміну спрацьованих плит, люків. | серпень – вересень 2008р. | -//- |
| 3. | Здійснити сезонне обслуговування насосних агрегатів та ревізію запірної арматури на всіх КНС. | вересень - жовтень 2008р. | -//- |
| 4. | Здійснити ремонт дахів на ГНКС, КНС №6, КНС №4 | серпень 2008р. | Зубаль П.Т. Бобко В.Л. |
| 5. | Забезпечити паливом ГНКС на зимовий період | вересень 2008р. | Ковалюк Я.І. Бобко В.Л. |
| 6. | Провести ремонтні роботи на напірному колекторі на очисні споруди | травень 2008р. | Бобко В.Л. |
| 7. | Здійснити ремонт самотічного колектора з влаштуванням оглядового колодязя по вул.Ковельській,113 | серпень 2008р. | Ковалюк Я.І. Бобко В.Л. |
| 8. | Провести ремонт фасаду КНС №2 вул.Луцька | травень 2008р. | Ковалюк Я.І. Зубаль П.Т. |
|  | Очисні споруди |  |  |
| 1. | Здійснити ремонт покрівлі виробничого корпусу. | липень 2008р. | Юзич А.О. |
| 2. | Виконати ремонт пішохідних містків | серпень 2008р | -//- |
| 3. | Здійснити часткову заміну замортизованих трубопроводів. | серпень 2008р. | -//- |
| 4. | Провести профілактичну промивку та про чистку технологічних трубопроводів. | червень 2008р. | -//- |
| 5. | Здійснити вивіз мулу з мулових карт. |  | Ковалюк Я.І. Юзич А.О. |
| 6. | Здійснити антикорозійний захист зовнішніх трубопроводів | вересень 2008р. | Юзич А.О. |
|  | Ремонтно-транспортна дільниця |  |  |
| 1. | Провести ремонтні роботи в паливній | травень – червень 2008р. | Зубаль П.Т. |
| 2. | Заготовити пісок, щебінь для забезпечення робіт по ліквідації аварій на мережах в зимових умовах. | вересень 2008р. | -/- |
| 3. | Виконати ремонтні роботи в адмінприміщенні, здійснити заміну вікон на метало пластикові. | серпень - вересень 2008р. | Ковалюк Я.І. |
| 4. | Провести поточний ремонт виробничих приміщень РТД. | червень 2008р. | Зубаль П.Т. |
| 5. | Здійснити частковий ремонт даху складу. | липень 2008р. | -//- |
| 6. | Створити запас дизпалива марки ДЗ для роботи тракторів в зимових умовах | До 09.08р. | -//- |
| 7. | Провести сезонне обслуговування автотракторної техніки до роботи в зимових умовах. | До 09. 08р. | Зубаль П.Т. |
| 8. | Здійснити ремонт під”їзної частини дороги до виробничої бази | травень 2008р. | Ковалюк Я.І. |
| Володимир-Волинська філія ВАТ “Волиньобленерго” |
| 1. | Заміна опор на ПЛ-10 кВ на ПЛ-0,4 кВ в т.ч. ЗТП-40 м. Володимир-Волинський – (3 шт.) КТП-232 м. Володимир-Волинський – (30 шт.) | д о 1.10.08р. | Майстер ВД-1,2,3 Кучер В.В. Майстри ВД-1, 2,3 Демчук С.Ф. Грисюк М.А. |
| 2. | Капітальний ремонт ТП-10/0,4кВ | 1.10.08р. | Майстер ВЕТД Шандалко Ф.В. |
| 3. | Заміна ізоляторів 10 кВ на ПКІ | 1.09.08р. | Майстри ВД-1,2,3 |
| 4. | Заміна перекидок до будинків на ізольовані. | 1.09.08р. | ВД-1, 2, 3, 4 |
| 5. | Установка ящиків, пломбуючи тр-ри струму в КТП та у ВРЩ абонентів | 1.10.08р. | Шандалко Ф.В. Головенко В.О. Каленський Ю.С. |
| 6. | Ремонт будівель ЗТП- 288,32,59,71,26 Ремонт побутових і виробничих приміщень на базі філії, засклити вікна, утеплити двері. | 1.10.08р. | Механік Степанюк О.А. майстри дільниць |
| 7. | Ремонт КЛ-0,4-10 кВ | У випадку пошкодження | Майстер ВД-4 |
| 8. | Обстежити абонентські електромережі, ДЕС, видати приписи. |  | Інспекція |
| 9. | Обстежити споживачів І-ІІ категорій на відповідність їх електропостачання і направити приписи |  | -//- |
| 10. | Уточнити перелік і режим роботи споживачів, які мають електронагрівальні прилади, видати приписи |  | -//- |
| 11. | Виконати заходи по забезпеченню надійного електропостачання котелень, об”єктів водопостачання, каналізації, шкіл, дитсадків та ін. |  | -//- |
| 12. | Створити на складі філії запаси матеріалів,обладнання,запчастин та ПММ. |  |  |
| Управління по газопостачанню і газифікації ВАТ “Волиньгаз” |
| 1. | Забезпечити виконання графіку КПО підземних газопроводів | 01.10.08р. | Валькова А.Є. |
| 2. | Забезпечити спільно з Волинським ЛВУМГ безперебійне і безаварійне газопостачання в період можливого обмеження газопостачання населення пунктів шляхом пооб”ємного відключення споживачів, що порушують дисципліну споживання | В період обмеження газопостачання | Любежанін В.М. Сьомак С.В. |
| 3. | Забезпечити участь своїх представників у перевірках Державною інспекцією з енергозбереження підприємств щодо наявності в них резервного виду палива відповідно затверджених графіків | згідно з планами інспекції | Сьомак С.В. |
| 4. | Забезпечити отримання від житлово-експлуатаційних організацій актів на перевірку димовентиляційних каналів, інформації про стан герметизації інженерних вводів, сигналізаторів загазованості | 01.10.08р. | Нікітін Б.А., Токовий П.П., Валькова А.Є. |
| 5. | Виконати поточний ремонт газового обладнання ГРП,ШРП,ГРУ | До 01.10.08р. | Валькова А.Є. |
| 6. | Виконати технічне обслуговування засобів захисту газопроводів від корозії та поточні роботи | Згідно графіків до 01.10.08р. | -//- |
| 7. | Виконати технічне обслуговування запірної арматури в газових колодязях, перевірити справність запірної арматури на об”єктах газопостачання | -//- | -//- |
| 8. | Забезпечити виконання робіт по ПТО газифікованих житлових будинків, КПО та котелень | згідно графіків | Токовий П.П., Нікітін Б.А., Кавюк В.М. |
| 9. | Виконати поточний ремонт газового, сантехнічного і електросилового обладнання власних котелень, топочних з скиданням актів готовності їх до роботи | до 01.10.08р. | Токовий П.П., Валькова А.Є. Кавюк В.М. |
| 10. | Забезпечити виконання робіт по поточному ремонту газового обладнання котелень організацій згідно заключних договорів | -//- | Токовий П.П. |
| 11. | Забезпечити виконання робіт по перевірці одоризації газу та контроль за їх виконанням | Згідно графіків, постійно | Любежанін В.М., Баранський Р.В. |
| 12. | Виконати перевірку контрольно-вимірювальних приладів, заземлення, грозозахисту, засобів індивідуального захисту | 01.10.08р. | Нікітін Б.А., Токовий П.П., Валькова А.Є. Кавюк В.М. |
| 13. | Перевірити справність і комплектність засобів пожежогасіння, при необхідності до укомплектувати | -//- | Валькова А.Є. |
| 14. | Провести місячник по безпечному і заощадливому користуванню газом в побуті | -//- | Ситник Т.М.Любежанін В.М. |
| 15. | Провести обстеження адміністративних, виробничих будівель, гаражів, складів, перевірити справність освітлення, системи опалення, при необхідності відремонтувати, виконати ущільнення вікон, дверей | -//- | Нікітін Б.А., Токовий П.П., Валькова А.Є. Прогонюк В.М., Войтович О.С. |
| 16. | Пуск опалювальних котелень проводити після їх передпускової підготовки, наявності наказів на відповідальних осіб за газове господарство, обслуговуючого персоналу, виконання поточного ремонту газового обладнання, виконання режимно-екологічної наладки автоматики, наявності лічильників класом не гірше 1,0 попередньої оплати за газ | постійно | Нікітін Б.А., Токовий П.П. |
| 17. | Забезпечити робітників спецодягом, засобами захисту, газоаналізаторами | До 01.10.08р. | Любежанін В.М., Валькова А.Є., Токовий П.П. |
| 18. | Перевірити необхідності до укомплектування аварійний запас матеріалів (матеріальний резерв) | -//- | Войтович О.С., Валькова А.Є. |
| 19. | Перевірити і при необхідності поновити схему рух пішоходів та транспортних засобів на території підприємства | -//- | Прогонюк В.М. |
| 20. | Забезпечити регулярну чистку від снігу, льоду кришок люків газових колодязів | постійно | Валькова А.Є. |
| 21. | У відповідності з планами локалізації можливих аварій проводити тренувальні заняття з персоналами АДС із залученням міських служб швидкої допомоги, пожежної частини, міліції,УІНС, електромереж, зв”язку, водоканалу і інших | згідно графіків | Любежанін В.М., Токовий П.П., Войтович О.С. |
| 22. | Переглянути склад бригад цілодобового чергування АДС, а також аварійно-відновлювальних бригад, при необхідності до укомплектувати | до 01.10.08р. | Войтович О.С., Токовий П.П. |
| 23. | Закінчити поточний ремонт землерийної техніки і підйомних механізмів, зварювального обладнання | -//- | Прогонюк В.М., Валькова А.Є. |
| 24. | Виконати огляд і поточний ремонт електросилового обладнання виробничих об”єктів, майстерень, гаражів, котелень, адмінприміщення, території управління | -//- | Кавюк В.М. |
| 25. | Забезпечити необхідну кількість сипучих матеріалів | -//- | Прогонюк В.М. |
| 26. | Підготувати установки полегшення запуску двигунів, забезпечити автогосподарство гарячим водопостачанням | -//- | -//- |
| 27. | Забезпечити в необхідній кількості служби інструментом, запчастинами, матеріалами для виконання технічного обслуговування і ремонту систем газопостачання | постійно | Валькова А.Є.,Токовий П.П. |
| 28. | В перелік робіт, передбачених ТО-2, додатково включити профілактичні роботи, які забезпечують нормальну експлуатацію автотранспорту в осінньо-зимовий період | до 15.09.08р. | Прогонюк В.М. |
| 29. | Забезпечити усунення порушень, виявлених при інвентаризації та ПТО в газових будинках і КПО | постійно | Токовий П.П. |
| 30. | Провести цільові інструктажі слюсарів, монтерів, водіїв і інших робітників про необхідність підвищеної обережності в умовах снігопаду, ожеледиці | до 01.10.08р. | Майстри дільниць |
| Комунальне підприємство “Троянда” |
| 1. | Провести ремонт дахів оранжерей: заміна прогнивших рам, заміна битого скла на оранжереях №3 і 4. | серпень-жовтень 2008р. | Адамчук А.В. |
| 2. | Заготовка скла, замазки | липень - серпень 2008р. | -//- |
| 3. | Провести ремонт фасадів виробничих та службового приміщення | серпень-жовтень 2008 р. | -//- |
| 4. | Провести заміну бічних рам в оранжереї №3 | червень 2008 р. | -//- |
| 5. | Підготувати опалювальну систему до опалювального сезону. | жовтень 2008 р. | -//- |
| Сільськогосподарський технікум |
| 1. | Провести обстеження протипожежного стану матеріально-технічної бази приміщень технікуму. Забезпечити їх первинними засобами пожежегасіння. Заповнити ящики з піском, пожежні щити доукомплектувати протипожежним інвентарем. | до 01.09.08р. | В.М.Ларін |
| 2. | Провести реконструкцію котельні по вул.Віленській №1 з заміною сучасним обладнанням і опалювальних котлів. | до 15.10.08р. | -//- |
| 3. | Провести реконструкцію котельні з переобладнанням в топочну по вул.О.Пчілки,16 | до 01.11.08р. | -//- |
| 4. | Перевірити і при потребі відремонтувати запірну арматуру водопроводів і теплотрас. | до 01.09.08р. | -//- |
| 5. | Разом з спеціалістам УГГ ВАТ „Волинь газ” провести наладку газового обладнання, автоматики безпеки в котельнях і їдальні технікуму. | до 15.10.08р. | -//- |
| 6. | Забезпечити котельні відповідною документацією | до 15.10.08р. | -//- |
| 7. | Перевірити обладнання на опір ізоляції і контури заземлень в приміщеннях технікуму з підтвердженням відповідною документацією. | до 01.09.08р. | -//- |
| 8. | Провести перевірку і перезарядку всіх наявних вогнегасників і при необхідності придбати нові. | -//- | -//- |
| 9. | Розробити міроприємства по дотриманні затверджених норм та лімітів споживання паливно-енергетичних ресурсів, не допускати їх перевитрат. Проводити роз”ясню вальну роботу серед працівників і студентів технікуму про економне використання електроенергії. | постійно | -//- |
| 10. | Провести протипожежну обробку дерев”яних конструкцій, покрівель вогнетривким сертифікованим розчином. | до 15.10.08р. | -//- |
| Вище професійне училище |
| 1. | Видати наказ по училищу по підготовці навчального закладу і гуртожитку до роботи в осінньо-зимовий період. Одним із пунктів передбачити відповідальних осіб за економне витрачання електроенергії, газу, твердого палива, паливно-мастильних матеріалів, а також створити аварійну бригаду у складі механіка, сантехніка, електрика, майстрів в/н. | до 01.08.08р. | Смоляр В.А. Люта А.І. Бабюк Б.С. Ткачук В.М. |
| 2. | Забезпечити вугілля і дрова для пічного опалення навчального корпусу №3 50% річної поьреби | 01.10.08р. | Ткачук В.М. |
| 3. | Провести ремонт опалювальних грубок в навчальному корпусі №3 | 01.10.08р. | Ткачук В.М. |
| 4. | Промивка устаткування та трубопроводів теплових мереж навчальних корпусів №1 і №2, гуртожитку | 01.09.08р. | -//- |
| 5. | Провести гідравлічне випробування системи теплопостачання | 29.08.08р. | -//- |
| 6. | Виконати повністю ревізію запірної апаратури | 01.10.08р. | -//- |
| 7. | Провести перевірку димоходів | 01.00.08р. | -//- |
| 8. | Встановити електронний обчислювач газу | 01.10.08р. | -//- |
| 9. | Провести перевірку контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики газової котельні | 01.09.08р. | -//- |
| 10. | Провести перевірку стану вузла обліку теплової енергії гуртожитку | 30.09.08р. | -//- |
| 11. | Провести лінію для енергетичних показників середнього і нижнього рівнів теплоносія в опалювальній системі | 15.10.08р. | Бічук О.В. |
| 12. | Провести теплоізоляцію навчальних корпусів і гуртожитку | 10.10.08р. | Ткачук В.М. |
| 13. | Підготувати необхідний інвентар боротьби з ожеледицею і снігопадом | 15.11.08р. | Люта А.І. Кондратчук М.І. |
| Педагогічний коледж |
| 1. | Заміна частини труб теплотраси на території коледжу на попередньоізольовані | 25.08.08р. | Кравчук М.К. |
| 2. | Нанесення теплової ізоляції на трубопроводи вузлів вводів по теплофікаційній воді головного навчального і музичного корпусів. | 01.09.08р. | -//- |
| 3. | Перевірка контрольно – вимірювальних приладів на вузлах вводів теплофікаційної води | 01.09.08р. | -//- |
| 4. | Нанесення напрямків руху теплоносія на трубопроводи вузлів вводів по теплофікаційній воді і нанесення напрямків обертання маховиків на запірній арматурі. | 01.09.08р. | -//- |
| 5. | Промивка систем теплопостачання. | 01.09.08р. | -//- |
| 6. | Проведення гідравлічного випробування систем теплопостачання. | 01.09.08р. | -//- |
| 7. | Проведення ревізії запірної арматури вузлів вводів по теплофікаційній воді. | 01.09.08р. | -//- |
| Центр електрозв”язку № 1 |
| 1. | Розробити заходи для виконання показників паспорта готовності, скласти графіки вибіркових перевірок стану готовності до роботи в осінньо – зимовий період 2008-2009рр. | до 02.07.08р. | Заст. начальника з питань технічної експлуатації |
| 2. | Провести перевірку готовності до опалювального сезону власних котелень та систем теплопостачання з наступним отриманням відповідного дозволу на експлуатацію. | до 01.10.08р. | Енергетики |
| 3. | Провести перевірку та підготовку до опалювального сезону будівель, систем вентиляції та кондиціювання. | -//- | Інженери з ОП |
| 4. | Своєчасно укласти договори на постачання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) для забезпечення безперебійної роботи телекомунікаційних мереж в осінньо-зимовий період 2008-2009рр. | до 10.09.08р. | Енергетики |
| 5. | Провести перевірку готовності до роботи в осінньо-зимовий період кабельних та повітряних ліній зв”язку, ліній радіофікації, кабельних оглядових пристроїв, шахт, допоміжних приміщень. | до 01.10.08р. | Начальники ДТЕЛС |
| 6. | Організувати разом з підприємствами електромереж перевірку готовності до роботи в осінньо – зимовий період транспортних підстанцій та ЛЕП (резервних вводів), які обліковуються на балансі. | до 15.09.08р. | Енергетики |
| 7. | Провести перевірку готовності до роботи в осінньо-зимовий період стаціонарних та пересувних ДЕС, акумуляторних батарей, обладнання ЕЖУ та систем сигналізації про аварійний стан електроживлення. | до 07.10.08р. | Енергетики |
| 8. | Провести перевірку готовності до зимових умов місць зберігання палива і паливно-мастильних матеріалів. | до 01.10.08р. |  |
| 9. | З метою забезпечення раціонального споживання ПЕР провести перевірку технічного стану опалювальних систем і теплотрас, розподільних мереж та їх обладнання, систем обліку теплової та електричної енергії, утеплення вікон, дверей у виробничих та допоміжних приміщеннях. | до 06.10.08р. |  |
| 10. | Провести справність установок автоматичного виявлення і гасіння пожеж, систем зовнішнього та внутрішнього пожежегасіння, наявність та справність первинних засобів пожежегасіння. | до 30.10.08р. | Інженер з ОП |
| 11. | Провести інструктажі та практичні заняття з гасіння умовних пожеж на об”єктах товариства в опалювальний період. | до 01.10.08р. |  |
| 12. | Провести перевірку підготовки приміщень для зберігання і ремонту транспортних засобів, відкритих стоянок, основних та аварійних виїздів на відповідність нормам і правилам в умовах зимової експлуатації. | до 05.10.08р. | Начальник ТД |
| 13. | Скласти графік проведення періодичних інструктажів водіїв щодо водіння автотранспорту в складних погодних умовах. | до 01.10.08р. |  |
| 14. | Забезпечити утримання в постійній готовності аварійно-відновлювальних команд та необхідної техніки дій у складних погодних умовах. | До 01.10.08р. | Заст.. нач. З технічних питань |
| 15. | Створити оперативні групи для безперебійного керівництва роботами під час несприятливих погодних умов, які можуть виникнути в осінньо-зимовий період, розробити їх регламент, у разі необхідності забезпечити цілодобове чергування та організацію взаємодії з органами місцевого самоврядування. | -//- | -//- |
|  | ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ |  |  |
| 1. | Провести ремонт будівель, ущільнення та утеплення вікон, дверей у виробничих і допоміжних приміщеннях. | до 01.10.08р. | Заст. нач. З ПТЕ |
| 2. | Провести перевірку готовності до опалювального сезону теплотрас, опалювальних систем приміщень під надлишковим тиском. Скласти акти готовності. | до 26.09.08р. | Енергетики |
| 3. | Привести технічний стан резервних електростанцій, систем вентиляції та обладнання енергозабезпечення у відповідність до вимог ПУЕ, ПБЕ та інструкцій. | до 01.09.08р. | Енергетики |
| 4. | Підготувати до зими приміщення дизельних, акумуляторних і ТП, що обліковуються на власному балансі, за необхідності облаштувати локальним обігрівом пристрої обліку електричної енергії згідно вимогами ПУЕ. | згідно графіків | Енергетики |
| 5. | Забезпечити резервні електростанції належним для зимових умов аварійним запасом ПММ. | до 15.10.08р. | Енергетики |
| 6. | Забезпечити перехід систем вентиляції та кондиціювання на зимовий режим роботи. | -//- | Начальники центрів, цехів |
| 7. | Забезпечити на опалювальний період власні котельні та пічне опалення необхідним запасом палива. | до 10.10.08р. | Заст. нач. з ПТЕ |
| 8. | Виконати профілактичні заходи щодо підготовки обігрівальних електроприладів для використання в приміщеннях. Перевірити стан з”єднувальної електропроводки та місць контактних з”єднань з електричною мережею, справність пристроїв електричного захисту та регулювання температури. | до 10.10.08р. | Інженер з ОП |
| 9. | Виконати роботи з ліквідації небезпечних перехрещень ЛЕП з лініями зв”язку та радіофікації з урахуванням вимог „Правил пересечения воздушних линий святи и радіотрансляционних сетей с линиями єлектропередачи” та „Правил строитильства и ремонта воздушних линий святи и радиотрансляционних сетей”. | до 01.11.08р. | Начальники ДТЕЛС |
| 10. | Виконати профілактичні заходи для підготовки лінійних споруд, колодязів, шахт і допоміжних приміщень до роботи в зимових умовах з урахуванням вимог нормативних документів, що стосуються експлуатації кабельних та каналізаційних споруд міжміських, міських і сільських телефонних мереж. | до 01.10.08р. |  |
| 11. | Підготувати приміщення для зберігання та ремонту транспорту в зимових умовах. Забезпечити транспортні дільниці засобами снігоочищення. | до 01.10.08р. | Начальник ТД |
| 12. | Провести сезонне технічне обслуговування автотранспорту для експлуатації в зимових умовах та дообладнати його вимикачами мас (в автомобілях, де це технічно можливо). | до 01.11.08р. |  |
| 13. | Забезпечити транспортні дільниці пристроями (засобами) для полегшення запуску автомобільних та тракторних двигунів у зимовий період. | до 10.10.08р. |  |
| 14. | Привести у відповідність до протипожежних вимог котельні і місця зберігання твердого палива. | до 01.10.08р. | Інженер з ОП |
| 15. | Перенести до приміщень, що опалюються, первинні засоби пожежегасіння (вогнегасники), які втрачають свою працездатність при низьких температурах. | до 01.10.08р. | -//- |
| 16. | Під час погіршення погодних умов (ожеледиця, снігопад, наростання бурульок з дахів) організувати безпечну експлуатацію проїздів, підходів до будівель, обгородити небезпечні місця попереджувальними стрічками та знаками. | за станом погодних умов | -//- |
| МВ УМВС України у Волинській області |
| 1. | Провести косметичний ремонт приміщення котельні. | до 25.08.08р. | Сурмик А.І. |
| 2. | Провести ремонтно – зварювальні роботи та перевірку котла. | 06 – 08.08р. | -//- |
| 3. | Здійснити замір опір – ізоляції. | до 08.08р. | -//- |
| 4. | Провести перевірку та чищення комину. | 07.08р. | -//- |
| 5. | Пробний запуск та перевірка опалювальної системи. | до 20.09.08р. | -//- |
| СРБП “Володимирліфт” |
| 1. | Пофарбувати корпус і рукоятку ввідного пристрою. | до 01.10.08р. | Ярмолюк М.П. Залуцький О.І. |
| 2. | Шафа управління: -перевірити наявність і справність сигнальних ламп; -перевірити стан струмоведучих проводів, впевнитись у справності кріплень джута проводів. Навести маркіровочні надписи. Браковані проводи замінити. -очистити контакти реле з вибраковкою, розбиранням і заміною непридатних пелюсток. | до 01.10.08р. | -//- |
| 3. | Лебідка: -зняти кришку з нгальмівного маги і розібрати гальмівний пристрій; -підняти болти, кріплення гальмівного пристрою до плити; -оглянути всі деталі гальмівного устрію, очистити від забруднення, протерти ганчір”ям. Зношені деталі замінити. Деталі, які труться змастити мастилом. | до 01.10.08р. | Ярмолюк М.П. Залуцький О.І. |
| 4. | Редуктор: -перевірити цілісність ущільнювальних манжет і прокладок. При виявленні течі мастила через ущільнювачі замінити манжети. Течію мастила через прокладки усунути заміною прокладок на нові. | -//- | -//- |
| 5. | Канатоведучий шків: (КВШ) - з допомогою динамометра перевірити тягову спроможність КВШ. | -//- | -//- |
| 6. | Підвісні канати: при необхідності очистити канати від загустілого мастила і бруду; перевірити канати на відсутність обірваних пасм, обриву конопляного сердечника по всій довжині канатів. | до 01.10.08р. | Ярмолюк М.П. Залуцький О.І. |
| 7. | Прибирання шахти ліфта. | постійно | черговий електромеханік |
| Управління праці та соціального захисту населення |
| 1. | Утеплити вікна в приміщенні управління та в стаціонарному відділенні для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян, а також будинків одиноких громадян, які обслуговуються відділенням допомоги вдома територіального центру. | до 15.09.08р. | Борис Г.Л. Тарасюк А.І. |
| 2. | Провести необхідні роботи по обслуговуванню водо-, тепло мережі, опалювальної та каналізаційної системи. | до 01.09.08р. | Борис Г.Л. Тарасюк А.І. Троць А.А |
| 3. | Здійснити перевірку приладів обліку споживання природного газу, води та електроенергії. | до 1.09.08р. | Борис Г.Л. Тарасюк А.І. |
| 4. | Провести необхідні роботи по підготовці до експлуатації газової котельні стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян. | до 15.09.08р. | -//-. |
| 5. | Перевірити технічний стан електромережі та перевірити засоби пожежегасіння та при потребі доукомплектувати їх. | до 1.09.08р. | -//- |
| 6. | Провести санітарну обробку приміщень стаціонарного відділення та їдальні територіального центру на предмет шкідників. | до 15.09.08р. | -//- |
| 7. | Провести інвентаризацію м”якого інвентарного одягу і взуття зимового асортименту для підопічних стаціонарного відділення. Створити його необхідний запас, згідно встановлених норм. | до 1.09.08р. | -//- |
| 8. | Переукласти угоди на газопостачання з відповідними організаціями. | до 01.09.08р. | -//- |
| Для всіх підприємств, у віданні яких знаходяться котельні |
| 1. | При необхідності призначити відповідального за газове господарство і направити його на навчання. | до 01.08.08р. | Керівники підприємств |
| 2. | Укомплектувати котельню обслуговуючим персоналом /операторами/, які пройшли відповідне навчання. При необхідності направити на навчання. | до 01.09.08р. | -//- |
| 3. | Переукласти договір з Володимир-Волинським управлінням по газопостачанню і газифікації на обслуговування газового обладнання і провести наладку автоматики безпеки. | -//- | -//- |
| 4. | Кожну котельню забезпечити: - схемою газової системи; інструкцією по обслуговуванню і техніці безпеки; протипожежним щитом з набором необхідного інвентаря; журналом оперативного контролю; журналом ремонтних робіт; журналом обліку газу; журналом проведення інструктажу ; медаптечкою; аварійним освітленням; телефоном. | -//- | -//- |
| 5. | Провести перевірку контурів заземлення електроустаткування. | до 01.09.08р. | Керівники підприємств |
| 6. | Взяти дозволи на пуск котельні в інспекції по котлонагляду, газотехнічній інспекції і інспекції по енергозбереженню. | -//- | -//- |

###### Керуючий справами                                                               Н.Т.Прогонюк

Додаток №2

до  рішення  виконавчого

комітету  міської ради

від  __________№ _______

С К Л А Д

оперативного штабу координації дій, пов”язаних з                                                  підготовкою господарства та соціальної інфраструктури                                                    міста до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 рр.

Голова оперативного штабу:

Веремчук Микола Климович		- перший заступник міського голови

Члени оперативного штабу:

Будневський Галік Матвійович		- директор ПТМ “Володимир-

Волинськтеплокомуненерго”

Баснін Валерій Миколайович		- директор Володимир-Волинської

філії ВАТ “Волиньобленерго”

Баранський Ростислав Семенович		- начальник центру електрозв’язку   № 1

Мороз Микола Степанович 		- начальник управління праці та

соціального захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Власюк Олександр Петрович		- начальник управління водопровідно -

каналізаційного господарства

Ємчик Ярослав Федорович			- головний лікар центральної районної

лікарні

Єсіков Борис Петрович			- головний спеціаліст по охороні

праці управління праці та соціального

захисту населення виконавчого комітету міської

ради

Закрева Володимир Васильович		- начальник управління по газопостачанню

та газифікації ВАТ  “Волиньгаз”

Пальонка Ігор Анатолійович		- начальник ЖЕК № 1

Киба Тарас Ярославович			- начальник управління містобудування

і архітектури

Шостак Михайло Єфремович                    -  директор КП “Полігон”

Абрамюк Святослав Ярославович		- начальник відділу культури виконавчого комітету

міської ради

Скромний Віктор Павлович		- начальник управління житлово-комунального

господарства і будівництва виконавчого комітету

міської ради

Троцюк Віра Володимирівна                    -  начальник фінансового управління виконавчого

комітету міської ради

Процюк Павло Миколайович                   -  начальник управління освіти виконавчого комітету

міської ради

Лісков Володимир Павлович                    - начальник КЕВ м.Володимир - Волинський

Керуючий справами					Н.Т.Прогонюк

Додаток №3

до  рішення  виконавчого

комітету  міської ради

від  __________№ _______

С П И С О К

керівників управлінь та організацій міста, закріплених

за підприємствами, установами для організації роботи

по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період

2008-2009 років.

1. ПТМ “Володимир-Волинськтеплокомуненерго”	- Веремчук М.К.

2. Управління водопровідно-каналізаційного г-ва	- Власюк В.В.

3. КП “Полігон”							- Грицюк М.Є.

4. ЖЕК № 1							- Скромний В.П.

5. Центральна районна лікарня				- Киба Т.Я.

6. Відділ культури						- Фіщук В.С.

7. Управління освіти						- Грицюк М.Є.

8. Школа-інтернат для дітей-сиріт				- Власюк О.П.

9. МВ УМВС України у Волинській області		- Веремчук М.К.

10. ВАТ “Комбінат молочних продуктів”			- Фіщук В.С.

11. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат	- Шостак М.Є.

12. ВАТ “Луга”							- Будневський Г.М.

13. ВАТ “Консервний завод”					- Киба Т.Я.

14. ВАТ “Хлібозавод”						- Єсіков Б.П.

15. ВАТ “АТП-10707”						- Власюк В.В.

16. ВАТ “АТП-10762”						- Будневський Г.М.

17. ВАТ “Володимирцукор”					- Жук Я.І.

18. ТзОВ “Гербор-холдинг”					- Єсіков Б.П..

До 20 серпня 2008р. відповідальним працівникам підготувати письмову інформацію про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 років організацій, установ та підприємств міста.

Керуючий справами							Н.Т.Прогонюк