

#### КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УПРАВЛЯЮЧА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ”

#### вул. Шевченка, 11, м. Володимир-Волинський, 44700, тел. 3-50-76, 3-59-09,

#### e-mail: [v-v-jek1@ukr.net](mailto:v-v-jek1@ukr.net), Код 03339064

“\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Міському голові

П.Д.Саганюку

КП “УЖК” надає інформацію про проведену роботу силами підприємства за 2019 рік.

За рахунок коштів отриманих як плата за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій КП “УЖК” виконуються роботи по прибиранню прибудинкових територій, освітлення місць загального користування технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем, дератизація, обслуговування димових та вентиляційних каналів, технічне обслуговування електропостачання, поточний ремонт спільного майна багатоквартирних будинків.

Згідно графіку планових ремонтів проведено поточний ремонт у під’їздах сходових кліток житлових будинків в кількості 33 шт. за адресами: Вул.Луцька, 207 - І під’їзд, вул. Луцька, 105/1 – ІІ під’їзд, Вул.Ковельська, 136 – І під’їзд, вул.П.Січі, 59 ІІІ під’їзд, вул. П.Січі, 57 І під’їзд (5 поверх), вул. Ковельська, 12 частковий ремонт п’яти під’їздів, вул. Луцька, 2 – ІІ під’їзд (1 поверх), вул.Карбишева, 2 - І під’їзд, вул.Д.Галицького, 8, вул.П.Січі, 7 – І під’їзд, вул.Сагайдачного, 12 – ІV під’їзд, вул.Ковельська, 108 – ІІІ під’їзд, вул.П.Січі, 5 – ІІ під’їзд, вул.Луцька, 150-а, вул.О.Ольжича, 2а – ІІ під’їзд, П.Січі, 19 – ІІ під’їзд, Ковельська, 142/1 – ІІ під’їзд, І.Франка,4 – ІІ під’їзд, Ковельська, 106 – V –VІ під’їзди, Незалежності, 4, Т.Шевченка, 72 –ІІІ під’їзд, П.Січі, 21 – І під’їзд, Д.Галицького, 9 – ІІ під’їзд, В.Хмелецького, 5, П.Січі, 45 ІІ під’їзд, Гагаріна, 3 І під’їзд, Гагаріна, 4 ІІ під’їзд, П.Січі, 13 І під’їзд, Драгоманова, 33, Шевченка, 74 ІV під’їзд, Туполева, 10, Ковельська, 105 ІІІ під’їзд, Гоголя, 21 І під’їзд.

Проведено поточний ремонт покрівель за адресами: вул. П.Січі, 59 - 10 м², вул. П.Січі, 61 – 10 м²,вул. П.Січі, 13 – 10 м², вул. Луцька, 109 – 10 м², вул. Луцька, 2 – 30 м², вул. Ковельська, 106 – 40 м², вул.О.Хохол, 19 – 20 м², вул.П.Січі, 59- 171 м², П.Січі, 61 – 166 м², Луцька, 253 – 262 м², Ковельська, 102 – 40 м², Луцька, 156 – 70 м², вул.П.Січі, 15 – 6 м², вул.П.Січі, 63 – 20 м², П.Січі, 11 – 4 м², Ковельська, 136- 194 м² Луцька, 213- 114 м². Загальною площею1177 м².

Проведено ремонт цоколя по вул.Ковельській, 102, Луцька, 223,225,227,231, Ак.Глушкова, 18, Сагайдачного, 51 та поточний ремонт відмостки по вул. Сагайдачного, 12, вул.Ковельська, 71, 231, 233, Ак.Глушкова, 4,34-а.

Зусиллями дільниці з обслуговування та ремонту сантехнічного обладнання підготовлено до роботи всі 100 будинків до опалювального періоду.

Проведено заміну окремих ділянок трубопроводів різних діаметрів протяжністю 570 м.п., вентилів, кранів, засувок та відновлено ізоляцію на внутрібудинкових мережах в місцях її пошкодження або відсутності.

Аварійно-диспетчерською службою зареєстровано та виконано 2297 звернень.

Проведено ряд інших робіт направлених на стабільну роботу підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду в зимових умовах: ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів, ремонт вхідних дверей та скління віконних рам.

Проведено заміну вікон на енергозберігаючі у під’їздах за наступними адресами:

Ак.Глушкова, 2 – 4 шт., Ак.Глушкова, 4 – 4 шт., Ак.Глушкова, 12 – 4 шт., П.Січі, 57 – 4 шт., Ковельська, 112 – 16 шт., Ковельська, 122 – 7 шт., Ковельська, 4 – 3 шт., П.Січі, 51 - 4 шт., Ковельська, 73 – 4 шт., Ковельська, 101 – 4 шт., Ковельська, 105 – 4 шт., Луцька,115 – 8 шт., Ак.Глушкова, 36а – 3 шт., Роксолани, 6 – 4 шт., Ковельська, 6 – 3 шт., Сагайдачного, 51 – 2 шт., Сагайдачного, 53 – 2 шт., Сагайдачного, 55 – 2 шт., Кн..Василька, 2 – 5 шт., Луцька, 109 – 6 шт., Ковельська, 71 – 4 шт., Сагайдачного, 7 – 4 шт., Роксолани, 8 – 2 шт., Роксолани, 3 – 1 шт.. Всього встановлених вікон – 106 шт..

Проведено поточний ремонт електрощитових та мереж освітлення місць загального користування 24 шт..

Силами КП “УЖК” проведено ремонтні роботи різного характеру, а саме: ремонт приямків, ремонт парапетів, сходів, ремонт входу у підвал, ремонт дитячих майданчиків, зрізка та кронування дерев, косіння трави на прибудинкових територіях.

За кошти міського бюджету підрядним способом виготовлено ПКД та проведено капітальний ремонт елементів спортивних майданчиків з облаштуванням штучного покриття по вул. Туполева, 1, вул.Н.Ужвій. Встановлено дитячий майданчик за адресою вул. Шевченка, 72.

Виготовлено ПКД та завершено роботи з капітального ремонту (підсилення несучих конструкцій) житлових будинків №2 по вул. Кн..Василька, №4 по вул. І.Франка.

Виготовлено ПКД та завершено роботи по капітальному ремонту системи опалення приміщення на вул. І.Франка, 2а.

Виготовлено ПКД та завершено роботи по капітальному ремонту (заміна димової труби) котельні військкомату на вул.С.Стрільців, 3.

Директор Ігор ВИШНЕВСЬКИЙ

*Павло Коробейніков 35076*