**Форма технічного завдання на проект місцевого розвитку**

**до Плану реалізації Стратегії**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ваші контакти:**Прізвище Ім’я По-батькові | Мамалига Сергій Олексійович – заступник начальника управління ЖКГіБ |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект** | Завдання 2.2.2. Створення/розширення громадського простору міста |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт площі Героїв** |
| **Цілі проекту:** | Ремонт центральної площі міста |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Володимир-Волинська міська територіальна громада |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигоди:** | 42565 осіб |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачаєтьсязаміна існуючих інженерних мереж, заміна покриття площі та будівництво різних малих архітектурних форм, озеленення, облаштування відпочинкових зон. Реалізація зазначеного проекту дозволить створити всі необхідні умови для відпочинку мешканців та жителів міста. |
| **Очікувані результати проекту:** | Створення зони відпочинкуДекоративне замощення площіВстановлення паркових ліхтарівКаналізування та водовідведенняПосадка нових деревПосадка багаторічних квітів і травВлаштування фонтану |
| **Ключові заходи проекту:** | * проведення конкурсу візуалізації площі
* виготовлення ПКД та її експертиза;
* дозвіл на початок виконання робіт;
* проведення конкурсних торгів на визначення виконавця робіт;
* проведення будівельних робіт;
* здача об’єкту в експлуатацію.
 |
| **Період здійснення:** | 2021-2024рр. |
| **Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Разом |
| 390,0 | 5000,0 | 17500,0 | - | 22890,0 |
| **Джерела фінансування:** | * субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,
* кошти місцевого та державного бюджетів,
* грантові кошти, інвестиції,
* інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством
 |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Управління інфраструктури виконавчого комітету міської ради, Управління містобудування , архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста, підрядна організація |
| **Інше:** |  |