Форма технічного завдання на проєкт місцевого розвитку до Плану реалізації Стратегії

| Ваші контакти: Прізвище Ім’я По-батькові: | Пикалюк Володимир Григорович |
| --- | --- |
| Телефон (мобільний): | +380633855005 |
| Електронна адреса: | v.v.zapovidnyk@gmail.com |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.2. Відновлення історично-культурних об’єктів міста |
| Назва проекту: | Реставрація пам’ятки архітектури і містобудування національного значення Костелу Іоакима і Анни |
| Цілі проекту: | Зберегти пам’ятку архітектури і містобудування національного значення Костел Іоакима і Анни для майбутніх поколінь. Інтегрувати пам’ятку архітектури і містобудування національного значення Костел Іоакима і Анни в культурне життя Володимир-Волинської міської територіальної громади. Підвищити туристичний потенціал Володимир-Волинської міської територіальної громади та Волинської області у сфері сакрального туризму. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Володимир-Волинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 70 000 осіб (жителі Володимир-Волинської міської територіальної громади, гості міста та туристи) |
| Стислий опис проекту: | В межах проєкту буде виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури та містобудування національного значення Костел Іоакима і Анни та буде проведено реставраційні роботи, які включатимуть реставрацію конструкції та покрівлі даху та роботи по відновленню фасадів. |
| Очікувані результати: | Збережено пам’ятку архітектури та містобудування національного значення Костел Іоакима і Анни для майбутніх поколінь. Підвищено туристичний потенціал Володимир-Волинської міської територіальної громади та Волинської області у сфері сакрального туризму. Збільшено кількість іноземних туристів, зокрема, із Республіки Польща. Створено умови для проведення культурно-мистецьких заходів у приміщенні Костелу Іоакима і Анни (різдвяні концерти дитячого хору, проведення театралізованого вертепу, виступи духового оркестру тощо). Покращено естетичний вигляд центральної площі міста. |
| Ключові заходи проекту: | - І етап – виготовлення проєктно-кошторисної документації на реставрацію пам’ятки архітектури та містобудування національного значення Костелу Іоакима і Анни (далі – ПКД): Проведення торгів через систему «Прозоро» на визначення виконавця робіт по виготовленню ПКД та підписання до говору. Виготовлення ПКД, проведення експертизи ПКД та отримання експертного звіту. Погодження ПКД та отримання дозволу на проведення робіт. ІІ етап – проведення реставрації Костелу Іоакима і Анни (реставраційні роботи по конструкції і покрівлі даху, відновлення фасадів): Проведення торгів через систему «Прозоро» на виконання реставраційних робіт та заключення договорів. Здійснення авторського нагляду. Здійснення технічного нагляду. Отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Виконання реставраційних робіт. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. |
| Період здійснення: | 2021 – 2024 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Разом |
|  | 2000 | 5000 | 5000 | 1000 | 13000 |
| Джерела фінансування: | Кошти міського, обласного, державного бюджетів, грантові кошти, благодійні внески громади римо-католиків та інші кошти незаборонені чинним законодавством України |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Адміністрація ДІКЗ «Стародавній Володимир», відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, релігійна громада святих Йоакима та Анни луцької дієцезії Римсько-католицької церкви |
| Інше: |  |