ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

____________№______

м. Володимир

Про заходи з підготовки  до роботи в умовах

осінньо – зимового періоду 2023-2024 рр.

## З метою своєчасного та належного рівня підготовки господарства громади до роботи в осінньо - зимовий період 2023 - 2024 рр. керуючись пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити заходи щодо ремонту і підготовки приміщень, споруд, систем опалення, газопостачання, водопостачання і водовідведення, об’єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період 2023 - 2024рр. згідно додатку 1.

2. Максимально мобілізувати для цієї мети всі можливі матеріально-технічні ресурси та грошові кошти. Виконання цього комплексу робіт завершити до 1 жовтня 2023р.

3. Керівникам підприємств і установ бюджетної сфери:

3.1. Забезпечити суворий контроль за здійсненням оплати за використані паливно-енергетичні ресурси та дотриманням затверджених лімітів їх споживання.

3.2. Двічі в місяць 13 та 28 числа подавати інформацію про хід виконання заходів в управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради (Возний  І.П.).

4. Управлінню інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради (Возний І.П.) здійснювати контроль за станом підготовки підприємств житлово-комунального господарства, незалежно від форм власності, до роботи в осінньо-зимовий період 2023 - 2024рр. і при необхідності своєчасно інформувати міського голову.

5. Володимирcькій філії ПАТ “Волиньобленерго” (Приходько С.В.):

5.1  Забезпечити виконання в установлені строки всього комплексу капітального і поточного ремонтів електромереж, обладнання, транспорту і споруд, створити необхідні запаси обладнання і матеріалів на випадок аварійних ситуацій. Особливу увагу звернути на забезпечення надійного електропостачання опалювальних котелень та водопровідно-каналізаційних підприємств споживачів 1 категорії.

5.2 Провести обстеження електричних мереж і трансформаторних підстанцій споживачів електроенергії, резервних дизельних електричних станцій та усунути виявлені порушення.

6. Володимир – Волинському відділенню ПАТ «Волиньгаз» (Бомазюк О.П.):

6.1. До початку опалювального сезону здійснити комплекс організаційно-технічних заходів щодо підготовки газового господарства (газових мереж, внутрішньо-будинкового обладнання, газорозподільчих пунктів і установ, відмикаючих пристроїв, засобів захисту). Створити аварійний запас труб, арматури та іншого обладнання.

6.2. Разом з власниками об’єктів газопостачання провести ревізію обладнання, засувно - регулюючої запобіжної арматури, герметизацію вводів і газопроводів-колекторів та надати відповідну допомогу у ліквідації виявлених пошкоджень.

7. Управлінню інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради (Возний  І.П.) та комунальному підприємству «Полігон» Володимирської міської ради (Собіпан В.М.) забезпечити проведення в установлені строки ремонтних робіт і утримання шляхів для нормальної експлуатації.

8. Комунальному підприємству «Полігон» Володимирської міської ради (Собіпан В.М.) забезпечити закупівлю в необхідних обсягах снігопосипочних матеріалів (сіль, пісок, реагенти).

9. Для координації дій, пов’язаних з підготовкою господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023 - 2024рр., затвердити склад оперативного штабу, координації дій, пов’язаних з підготовкою господарства та соціальної інфраструктури міста до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023рр. згідно додатку 2.

10. Володимир – Волинському відділенню ПАТ «Волиньгаз» (Бомазюк О.П.), комунальному підприємству «Володимиртепло» Володимирської міської ради (Коба С.А), комунальному підприємству «Управляюча житлова компанія» Володимирської міської ради (Лисюк Р.П.), комунальному підприємству «Володимирводоканал» Володимирської міської ради (Луцюк С.І.), головам правлінь ОСББ та ЖБК забезпечити проведення інвентаризації інженерних вводів та випусків об’єктів житла і соціально-культурної сфери; до 1 жовтня цього року закінчити ремонтні роботи з герметизації інженерних вводів.

11. Комунальному підприємству «Володимиртепло» Володимирської міської ради (Коба С.А) забезпечити в повному обсязі погашення заборгованості за використаний природний газ.

12. Управлінню інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради (Возний І.П) для координації заходів, щодо своєчасної підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023 - 2024 рр. подавати звіти про виконання робіт, починаючи з 1 червня по 1 жовтня цього року, двічі на місяць станом на 13 та 28 число обласній державній адміністрації за встановленою формою звітності ЖКГ (зима).

13. Підприємствам житлово-комунального господарства продовжити роботу  в частині претензійно-позовної роботи до злісних неплатників за надані послуги.

14. Управлінню  соціальної політики виконавчого комітету Володимирської міської ради (Голюк Н.О) обстежити умови проживання одиноких громадян з метою своєчасної підготовки їх житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2023 – 2024рр..

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань власності та житлово-комунального господарства.

Міський голова                                                                     Ігор ПАЛЬОНКА

Сергій Мамалига 0800333262

Додаток 1

Затверджено

рішення  виконавчого комітету

__________ № ______

ПЛАН

організаційно-технічних  заходів по підготовці теплового господарства  та електрогосподарства комунального підприємства  «Володимиртепло» Володимирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період

2023 - 2024 рр.

| № п/п | Найменування міроприємств | Об’єкти | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести попередні гідравлічні випробування котлів та теплових мереж | всі котельні | згідно план-графіка до 01.09.2023р. | головний інженер, майстри |
| 2 | Провести промивку водопідігрівачів кислотним розчином . | котельні по вулиці Луцька,168-К, Старицького,12-К, Ак.Глушкова,36-К, Ковельська,188-К, всі ЦТП та бойлерні | згідно план-графіка до 01.09.2023р. | майстри |
| 3 | Провести поточний ремонт димососів, вентиляторів. | всі об’єкти | згідно план-графіка до 01.09.2023р. | майстри |
| 4 | Провести ремонт та регулювання запобіжних та зворотних клапанів. | всі котельні | згідно план-графіка до 01.09.2023р. | майстри |
| 5 | Відремонтувати насоси на котельнях, ЦТП та бойлерних підприємства (при необхідності). | всі об’єкти | згідно план-графіка до 01.09.2023р. | майстри |
| 6 | Відремонтувати огорожі частин, які обертаються та механізмів (насосів) (при необхідності). | всі об’єкти | згідно план-графіка до 01.09.2023р. | майстри |
| 7 | Провести ремонт регуляторів тиску (при необхідності). | котельні по вулиці Луцька, 103-К, Старицького, 12-К, ЦТП №1 | згідно план-графіка до 01.09.2023р. | майстри |
| 8 | Промити та прочистити баки-акумулятори гарячої води. При необхідності відновити теплоізоляційне покриття, пофарбувати металоконструкції. Провести гідравлічне випробування. | котельні по вулиці: А.Глушкова,36-К Луцька, 103-К, Ковельська, 106-К, Ковельська,188-К | згідно план-графіка до 01.09.2023р. | майстри |
| 9 | Провести ремонт запірної арматури із заміною сальникової набивки, прокладок в котельні, на т/мережі. | всі котельні, ЦТП | згідно план-графіка до 01.09.2023р. | майстри |
| 10 | Відремонтувати теплофікаційні камери. Відновити теплоізоляцію трубопроводу, пофарбувати запірну арматуру та труби (при необхідності). | всі котельні | згідно план-графіка до 01.09.2023р. | майстри |
| 11 | Перевірити наявність та якісний стан сульфовугілля (катіоніту) в фільтрах ХВО. Довести кількість сульфовугілля (катіоніту)до норми. | всі котельні | згідно план-графіка до 01.09.2023р. | майстри, начальник лабораторії |
| 12 | Провести промивку та ремонт розширювального баку. Прочистити трубопроводи з'єднання з т/мережею при необхідності.. | котельні по вулиці: Сагайдачного,7-К Котляревського,10-К, | згідно план-графіка | майстер Богуш В.П. |
| 13 | Провести ремонт обмуровки котлів | всі котельні, крім котелень по вулиці: Драгоманова,20К, 14-ї Князівської бригади, 21-К, Луцька 168-К, Ак.Глушкова 36-К, Ковельська 188К | згідно план-графіка | майстри |
| 14 | Прочистити від сажі димоходи котлів та борова. Провести перевірку справності димовентиляційних каналів з складанням відповідного акту. | всі котельні | згідно план-графіка | майстри |
| 15 | Побілити вапняним розчином всі приміщення котелень(при необхідності) та пофарбувати. | всі котельні | до 01.09.2023р. | майстри |
| 16 | Пофарбувати обладнання котелень, трубопроводи у відповідний колір у разі необхідності, нанести кільця, стрілки руху та написи. | всі котельні | до 01.09.2023р. | майстри |
| 17 | Поновити експлуатаційну документацію на котельнях. | всі котельні | до 15.09.2023р. | майстри |
| 18 | Поповнити пожежні ящики піском, щити інвентарем (при необхідності), пофарбувати в червоний колір та зробити необхідні написи. | всі котельні | до 15.09.2023р. | майстри |
| 19 | При необхідності провести укомплектування вогнегасниками котельні та ГРП.Провести їх перевірку. | всі котельні | до 01.09.2023р. | головний інженер, інженер з ОП, майстри |
| 20 | Укомплектувати котельні господ. інвентарем і інструментом. | всі котельні | до 01.09.2023р. | зав.склад, майстри |
| 21 | Укомплектувати котельні обслуговуючим персоналом, провести навчання та перевірку знань працівників підприємства згідно Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж , Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону. | всі котельні | до 01.10.2023р. | директор, головний інженер, інженер з ОП, інспектор з кадр. |
| 22 | Відновити всі плакати і написи в котельнях підприємства. ( у разі необхідності). | всі котельні | до 15.09.2023р. | майстри, директор |
| 23 | Провести ремонт та заміну теплових мереж, що не пройшли гідравлічне випробування. | всі котельні | до 01.09.2023р. | головний інженер, майстри |
| 24 | Заміна вікон на об’єктах підприємства та або віконного скла по мірі необхідості. | котельні по вулиці: Старицького,12-К, Луцька,103-К, Луцька,146-К, Шпитальна,20-К, Ковельська,106-К, Ковельська,188 | до 01.09.2023р. | майстри |
| 25 | Провести ремонт покрівлі . | котельні по вулиці: Шевченка,73-К Ковельська,106-К, Шпитальна,20-К, Луцька221-К, ЦТП №2,3,4 | до 01.09.2023р | майстри дільниць, головний інженер |
| 26 | Ремонт топок котлів по котельнях (при необхідності). | всі котельні | до 01.09.2023р | майстри |
| 27 | Теплоізолювати трубопроводи системи опалення в приміщені котелень , ЦТП ( у разі необхідності). | всі котельні | До 01.09.2023р | майстри |
| 28 | Укомплектувати аварійним запасом запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту, спецодягом. | склад | до 15.10.2023р. | зав.склад, інженер з ОП, директор |
| 29 | Забезпечити матеріалами для можливості своєчасного виконання робіт згідно план - графіку | склад | до початку виконання робіт по кожному об’єкту згідно план-графіку | головний бухгалтер, зав.склад |
| 30 | Забезпечити робочі місця персоналу оперативною та технічною документацією. | котельні, ЦТП | постійно | головний інженер, начальник виробничо-тех. служби, майстри дільниць |
| 31 | Перевірка технічного стану вузлів обліку теплової енергії. | житлові будинки, в яких теплові лічильники знаходяться на балансі підприємства | до 01.09.2023р. | головний енергетик Мудрик В.О., майстри |
| 32 | Складання актів готовності котелень, систем теплопостачання до опалювального сезону. | всі котельні | до 01.09.2023р. | майстри, начальник виробничо-технічної служби, гол. інженер |
| 33 | Підготувати машини та механізми до роботи в умовах пониження температур | допоміжна дільниця | до 01.09.2023р. | майстер Стащук В.В. |
| 34 | Провести протиаварійні тренування | всі котельні | до 01.10.2023р. | гол. інженер майстри |
| 35 | Контроль за влаштованими гіпсовими маяками на тріщинах будівель за їх розкриттям. | котельні по вулиці: Старицького, 12-К, Луцька,1 03-К, Луцька, 168-К, Луцька, 146-К, Луцька, 221-К., Ковельська,. 106-К, Ковельська, 188-К Ак.Глушкова,36-К, Шевченко,8-К ЦТП№1. бойл.Шахтарська,23К | до 01.08.2023р. | майстри |
| 36 | Усунення нещільностей газоходів котелень ( боровів), їх штукатурка , відновлення покриття | котельні по вулиці: Ковельська, 106-К, Шпитальна, 20-К, Котляревського,10-К, Сагайдачного, 7-К, Шевченка, 8-К, Луцька, 146-К, Шевченка, 73-К, Луцька, 103К, | до 01.10.2023р. | майстри, допоміжна дільниця |
| 37 | Відмивання солерозчинника від бруду. Заміна гравія , щебня у разі необхідності. | всі котельні | до 01.09.2023р. | майстри. |
| 38 | Перевірити натяжні пристрої димових труб, розчистити від землі, разі необхідності пофарбувати та привести в належний технічний стан. | всі котельні. | до 01.09.2023р. | майстри, директор, головний інженер |
| 39 | Ревізія вибухових клапанів котлів та газоходів | всі котельні | до 01.09.2023р. | майстри, допоміжна дільниця |
| 40 | Ремонт , або у разі необхідності заміна натяжних пристроїв повітряних заслонок котлів ( шиберів) та піддувал. | всі котельні | до 01.10.2023р. | майстри, допоміжна дільниця |
| 41 | Провести випробування та налагодження обладнання , електрообладнання, устаткування теплових установок та мереж в необхідних обсягах. | всі котельні | до 01.10.2023р. | головний інженер, начальник лабораторії, головний енергетик, начальник газової служби, майстри |
| 42 | Ремонт воріт в допоміжних приміщеннях майстерні | майстерня по вул. Шевченка,8-К | до 01.10.2023р. | майстер Стащук В.В.. |
| 43 | Перевірити справність ущільнення вводів та випусків інженерних комунікацій в котельні та довести до технічного належного стану. | всі котельні | до 01.09.2023р. | майстри |
| 44 | Перевірити герметичність стін та стелі вбудованих котелень та довести до належного стану. | котельні по вулиці: Князя Василька, 3-К, Ковельська, 12-К, | до 01.09.2023р. | майстер Богуш В.П. |
| 45 | Провести гідравлічне випробування водопідігрівачів , теплообмінників , скласти відповідні акти. | всі об’єкти. | згідно план-графіка | головний інженер, майстри |
| 46 | Провести промивку теплових мереж та кінцеве гідравлічне випробування. | всі об’єкти. | згідно план-графіка | головний інженер, майстри |
| 47 | Провести ревізію і ремонт обладнання ГРП, ГРУ,ШРП, а також запірної арматури в них. | котельні по вулиці: Ковельська,106 Луцька, 103-К, Луцька, 146-К, Луцька, 221-К, Луцька, 168-К Шевченка, 73-К, Шевченка,. 8-К Шпитальна, 20-К; Ковельська, 188-К Сагайдачного, 7-К Котляревського, 10-К Старицького, 12-К | до 01.09.2023р. | начальник газової служби Гендис С.І.. |
| 48 | Провести ревізію та ремонт запірної арматури та газової автоматики на котлах котельні | всі котельні | до 01.09.2023р. | начальник газової служби Гендис С.І. |
| 49 | Провести ремонт та ревізію ел. двигунів комутаційної апаратури та освітлення котельні. | всі котельні | Згідно план-графіку | головний енергетик Мудрик В.О., |
| 50 | Перевірити на цілісність, а при необхідності відновити заземлення обладнання та грозозахист котелень та димових труб. Відновити знаки ел. безпеки. | всі котельні | до 01.09.2023р. | головний енергетик Мудрик В.О., |
| 51 | Провести ремонт і ревізію автоматики котлів, приладів та засобів вимірювання ,перевірити параметри спрацювання автоматики | всі котельні | згідно план-графіка | головний енергетик Мудрик В.О., начальник газової служби Гендис С.І. |
| 52 | Провести повірку приладів КВПіА, водомірів , теплових лічильників, газових лічильників, коректорів газу | всі котельні | згідно план-графіка | головний енергетик Мудрик В.О., начальник газової служби Гендис С.І. |
| 53 | Приведення схем зовнішнього електропостачання до нормального режиму роботи. | всі котельні ЦТП | Згідно план-графіка | головний енергетик Мудрик В.О. |
| 54 | Провести випробування контурів заземлення та опору ізоляції. | всі котельні | до 01.09.2023р. | головний енергетик Мудрик В.О. |
| 55 | Забезпечити організацію введення в дію протиаварійних заходів у разі введенні в дію графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії та потужності | всі котельні | до 01.10.2023р. | головний енергетик Мудрик В.О. |
| 56 | Скласти у разі необхідності, акти аварійної, екологічної та технологічної броні електропостачання | всі котельні | до 01.10.2023р. | головний енергетик Мудрик В.О. |
| 57 | Провести повірку ( заміну) електролічильників та трансформаторів струму ( при необхідності) | всі об’єкти підприємства | до 01.09.2023р. | головний енергетик Мудрик В.О. |
| 58 | Встановити АВР для дизельних генераторів | котельні по вулиці:. Ак. Глушкова, 36-К, Ковельська, 106-К, Луцька, 221-К, Сагайдачного, 7-К, Шевченка, 8-К, Луцька, 168-К, Ковельська, 188-К, Устилузька, 29-К | до 01.09.2023р. | головний енергетик Мудрик В.О. |
| 59 | Проводити технічне обслуговування генераторів, періодичні пуски, заміну мастил. | всі генератори | до 01.10.2023р. | головний енергетик Мудрик В.О. |
| 60 | Провести заміну ділянки теплової мережі котельні по вул.Луцькій,168 від ТК6 до житлового будинку по вул. Луцькій,174 на попередньоізольовані трубопроводи | котельня по вул. Луцькій,168-К | до 01.09.2023р. | головний інженер Приступа С.Л., майстер Булюк А.В. |
| 61 | Провести заміну ділянки теплової мережі котельні по вул. Старицького, 12-К від ТК14а до ТК 17 а в дворі житлового будинку по вул. Ковельській,112 на попередньоізольовані трубопроводи | котельня по вул. Старицького,12-К | до 01.09.2023р. | головний інженер Приступа С.Л., майстер Шнярук О.В. |
| 62 | Провести заміну ділянки теплової мережі котельні по вул. Шевченка, 8-К від ж/б по вул. Роксолани, 6 до ж/б. по вул. Роксолани, 4 на попередньоізольовані трубопроводи | котельня по вул. Шевченка,8-К | до 01.09.2023р. | головний інженер Приступа С.Л., |
| 63 | Провести заміну ділянки теплової мережі котельні по вул. Луцькій, 168-К від ТК27 до житлового будинку по вул. Луцькій, 213 на попередньоізольовані трубопроводи | котельня по вул. Луцькій,168-К | до 01.09.2023р. | головний інженер Приступа С.Л., майстер Булюк А.В. |
| 64 | Провести переобладнання інженерних систем шляхом автоматизації та диспетчеризації котельні по вул. Луцькій, 221-К з заміною пальників. | котельня по вул. Луцькій,221-К | до 01.10.2023р. | головний інженер Приступа С.Л., начальник виробничо-технічної служби Грудненко А.В., головний енергетик Мудрик В.О., начальник газової служби Гендис С.І., |
| 65 | Провести переобладнання інженерних систем шляхом автоматизації та диспетчеризації котельні по вул. Драгоманова, 20-К з заміною пальників. | котельня по вул. Драгоманова, 20-К | до 01.10.2023р. | головний інженер Приступа С.Л., начальник виробничо-технічної служби Грудненко А.В., головний енергетик Мудрик В.О., начальник газової служби Гендис С.І., |
| 66 | Провести заміну мережних насосі на котельні по вул. Шевченка, 8-К, Луцкій, 168-К, Шевченка, 73-К. | котельні по вулиці: Шевченка, 8-К, Луцька, 168-К, Шевченка, 73-К | до 01.10.2023р. | головний інженер Приступа С.Л., начальник виробничо-технічної служби Грудненко А.В., майстри |

План

організаційно-технічних  заходів по підготовці об’єктів комунального закладу «Володимирводоканал» до роботи в умовах осінньо-зимового періоду

2023 - 2024 рр.

| № п/п | План заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести чистку, відкачку водопровідних колодязів, обслуговування запірної арматури на мережах вул. Луцька, Староостровецька, 14-ї Князівської бригади, Цинкаловського, Миколаївська, Сагайдачного, Кн. Ольги. | згідно графіків ППР | начальник дільниці водопостачання |
| 2. | Здійснити заміну зношених ділянок водопроводу: а) р-н вулиці Володимира Великого, б) вул. Сагайдачного від ж/б №48 до перехрестя вул. Шпитальна | згідно виготовлення ПКД | при наявності коштів |
| 3. | Здійснити заміну магістральних засувок: Ø400 мм. по вул. Луцька – Ковельська, Ø 300мм.-1 шт, Ø 200мм. – 1шт. | згідно дефектних актів | начальник дільниці водопостачання |
| 4. | Здійснити ремонт водопроводу до ж/б №71 по вул. Ковельська | згідно дефектних актів | начальник дільниці водопостачання |
| 5. | Здійснити реконструкцію водопроводу від приміщення свердловини №7 по вул. Сагайдачного з підключенням до існуючих зовнішніх водопровідних мереж | згідно дефектних актів | начальник дільниці водопостачання |
| 6. | Здійснити заміну зношених підвідних водопроводів до ж/б з заміною запірної арматури | згідно дефектних актів | начальник дільниці водопостачання |
| 7. | Здійснити перевірку, ревізію, ремонт і заміну пожежних гідрантів | згідно графіків ППР | начальник дільниці водопостачання |
| 8. | Здійснити промивку мереж водопроводу, тупиків та їх дезінфекцію | згідно графіків ППР | начальник дільниці водопостачання |
| 9. | Здійснити сезонне обслуговування насосних станцій І підйому, ремонт огорож, утримання в належному стані ЗСО. | вересень жовтень 2023р. | начальник дільниці водопостачання |
| 10. | Здійснити ремонт водопровідних колодязів, оголовків, заміну спрацьованих люків | липень серпень 2023р. | начальник дільниці водопостачання |
| 11. | Здійснити ремонт зруйнованого після поривів дорожнього покриття | травень 2023р. | начальник дільниці водопостачання |
| 12. | Здійснити підготовку НС ІІ підйому, насосного обладнання, фільтрувальної установки, хідрохлоридної станції до до роботи в зимовий період | червень липень 2023р. | начальник дільниці водопостачання |
| 13. | Здійснити ревізію ремонт та утеплення водорозбірних колонок | жовтень 2023р. | начальник дільниці водопостачання |
| 14. | Здійснити обстеження та ремонт ручних водорозбірних колонок | на протязі 2023 року | начальник дільниці водопостачання |
| 15. | Встановлення глибинного насосу на свердловині №7 | жовтень 2023р. | начальник дільниці водопостачання |
| 16. | Чистка РЧВ об’ємом 2000 куб. м | серпень 2023р. | начальник дільниці водопостачання |
| Північний водозабір |
| 1. | Здійснити відкачку, чистку водопровідних колодязів, обслуговування та заміна (по необхідності) | згідно графіків ППР | Б.Я. Савицький |
| 2. | Здійснити прочистку та промивку водопроводу до ж/б №43 і №45 і здійснити заміну засувки | згідно графіків ППР | Б.Я. Савицький |
| 3. | Замінити аварійну ділянку водопроводу на ж/б №59 по вулиці Поліської Січі | згідно дефектних актів | Б.Я. Савицький |
| 4. | Здійснити чистку, промивку та дезінфекцію РЧВ | згідно графіків ППР | Б.Я. Савицький |
| 5. | Здійснити демонтаж насосного обладнання на підвищувальній НС на території військової частини, заглушити і вирізати відводи в зв´язку з тим , що вона не експлуатується | згідно дефектних актів | Б.Я. Савицький |
| 6. | Здійснити сезонне обслуговування НС І підйому, територій ЗСС оновити огорожі на свердловинах. | серпень вересень 2023р. | Б.Я. Савицький |
| 7. | Здійснити капітальний ремонт артсвердловини №2 на території НС ІІ підйому. | липень 2023р. | Б.Я. Савицький Я.І. Ковалюк |
| КНС та мережі водовідведення |
| 1. | Здійснити прочистку та промивку внутрішньо дворових та внутрішньо квартальних мереж каналізації та самотічних колекторів | згідно графіків ППР | Ю.В. Собко |
| 2. | Здійснити ремонт каналізаційних колодязів, оголовків, заміну спрацьованих плит, люків | червень серпень 2023р. | Ю.В. Собко |
| 3. | Здійснити обстеження дворових мереж каналізації та прекладку найбільших аварійних ділянок | згідно дефектних актів | Ю.В. Собко |
| 4. | Здійснити обстеження напірних колекторів на предмет технічного стану | липень серпень 2023р. | Ю.В. Собко |
| 5. | Здійснити ремонтні роботи на КНС №1 (штукатурка та побілка стін) КНС №2 ( заміна покрівлі даху, штукатурка стін, побілка) КНС №4 ремонт кладки | травень червень 2023р. | Ю.В. Собко |
| 6. | Здійснити сезонне обслуговування насосних агрегатів та ревізію запірної арматури або їх заміну, заміна або встановлення зворотних клапанів | серпень вересень 2023р. | Ю.В. Собко |
| Очисні споруди |
| 1. | Провести профілактичну промивку та прочистку технологічних трубопроводів | червень липень 2023р. | В.А. Ситник |
| 2. | Здійснити часткову заміну замортизованих трубопроводів | серпень 2023р. | В.А. Ситник |
| 3. | Здійснити вивіз мулу з території очисних споруд | травень 2023р. | В.А. Ситник |
| 4. | Здійснити підготовку розподільчої камери, решіток, пісколовок та блоку ємкостей. | згідно графіків ППР | В.А. Ситник |
| 5. | Здійснити підготовку насосного обладнання та повітродувок | згідно графіків ППР | В.А. Ситник |
| 6. | Провести підготовку котла до опалювавального сезону | жовтень 2023р. | В.А. Ситник |
| 7. | Встановити вузол обліку стічних вод | липень 2023р. | В.А. Ситник |
| Ремонтно – транспортна дільниця |
| 1. | Провести підготовку паливної до роботи в зимовий період | до 15.10.2023р. | П.Т. Зубаль |
| 2. | Підготувати пісок, щебінь для забезпечення робіт по ліквідації аварій на мережах | вересень 2023р. | П.Т. Зубаль Я.І. Ковалюк |
| 3. | Провести сезонне обслуговування техніки для роботи в зимових умовах | до 15.10.2022р. | П.Т. Зубаль |

План

організаційно-технічних  заходів з підготовки об’єктів комунального підприємства «Управляюча житлова компанія» Володимирської міської ради для роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 рр.

| № п/п | План заходів | Адреса об’єкта | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт сходинкових кліток – 22 шт | вул. Луцька, 156,2 вул. Ковельська, 73; вул. Ковельська, 101; вул. Ковельська, 12; вул. Ковельська, 122; вул. Ак.Глушкова,34-а; вул. Ак. Глушкова, 52; вул. Поліської Січі, 65; вул. Поліської Січі, 17; вул. Поліської Січі, 47; вул. Кн. Василька, 3; вул. Кн. Василька, 2; вул.. Драгоманова, 52; вул. Івана Франка, 4; вул. Роксолани, 8; вул. Князя Олега, 1; вул. Незалежності, 1; вул. Залізнична, 12; вул. Олени Хохол, 1; вул. Олени Хохол, 19; вул. Привокзальна, 24; вул. Леоніда Каденюка, 4 | до 15.10.2023р. |
| 2. | Ремонт покрівлі (поточний) - 425м² | вул. Луцька, 2, вул. Луцька, 115; вул. Луцька, 109; вул. Т. Шевченка, 74; вул. Поліської Січі, 63; вул. Поліської Січі, 59; вул. Ак. Глушкова, 2 | до 15.10.2023р. |
| 4. | Ремонт цоколя та відмостки | вул. Леоніда Каденюка, 4; вул. Д. Галицького, 17-а; вул. Привокзальна, 24 | до 15.10.2023р. |
| 5. | Ремонт оголовків димовентканалів – 10 шт. | вул. Ак. Глушкова, 52; вул. Ак. Глушкова, 54 | до 15.10.2023р. |
| 6. | Ремонт внутрішньобудинкових мереж: - водопостачання та опалення – 120м.п. труби, 98 кранів на стояках - водовідведення 230 м.п. | вул. Ковельська, 73; вул. Ковельська, 112; вул. Ковельська, 136; вул. Ковельська, 140; вул. Староостровецька, 2; вул. Староостровецька, 6; вул. Ковельська, 108; вул. Ковельська, 102; вул. Ковельська, 101; вул. Ак. Глушкова, 4; вул. Луцька, 172, вул. Луцька, 176; вул. Луцька, 213; вул. Поліської Січі, 51; вул. Поліської Січі, 5 | до 15.10.2023р. |
| 7. | Ремонт мереж електропостачання | вул. Князя Василька, 2; вул. Ак. Глушкова, 2; вул. Ак. Глушкова, 4 вул. Поліської Січі, 57; вул. Поліської Січі, 59; вул. Поліської Січі, 61; вул. Ковельська, 73 вул. Івана Франка, 7 | до 15.10.2023р. |
| 8. | Заміна дверей входу в під’їзди 2 шт. | вул. Ак. Глушкова, 54; вул. Олени Хохол, 17 | до 15.10.2023р. |

План

організаційно-технічних  заходів з підготовки об’єктів ОСББ та ЖБК для роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024 рр.

| № п/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усунення несправностей стін, фасадів, дахів, віконних і дверних заповнень, димоходів, газоходів, внутрішніх систем тепло-, водо — та електропостачання | до 01.10.2023р. | голови правлінь ОСББ та ЖБК |
| 2. | Приведення у справний стан прибудинкової території | до 01.10.2023р. | голови правлінь ОСББ та ЖБК |
| 3. | Підготовка систем центрального опалення, регулювання і гідравлічні випробування систем опалення, ревізія та регулювання теплових пунктів, ревізія запірної арматури, ремонт і утеплення трубопроводів у підвальних приміщеннях і на горищах | до 01.10.2023р. | голови правлінь ОСББ та ЖБК |
| 4. | Підготовка систем холодного і гарячого водопостачання | до 01.10.2023р. | голови правлінь ОСББ та ЖБК |
| 5. | Підготовка системи водовідведення | до 01.10.2023р. | голови правлінь ОСББ та ЖБК |
| 6. | Підготовка системи газопостачання | до 01.10.2023р. | голови правлінь ОСББ та ЖБК |
| 7. | Підготовка системи електропостачання | до 01.10.2023р. | голови правлінь ОСББ та ЖБК |
| 8. | Інструктаж мешканців, щодо підготовки квартир до зими, економії енергоресурсів | до 01.10.2023р. | голови правлінь ОСББ та ЖБК |

План

організаційно-технічних  заходів з підготовки комунального підприємства «Троянда» Володимирської міської ради до роботи в умовах осінньо-зимовий період 2023 – 2024 рр.

| № п.п | Назва міроприємства | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заготовити близько 100 м/куб дров для опалення теплиці | вересень – березень 2023р. |
| 2. | Закупити близько15-20 тон торфобрикету для опалення теплиці | червень – вересень 2023р. |
| 3. | Провести перевірку димарів до початку опалювального сезону | вересень 2023р. |
| 4. | Провести профілактику котла в теплиці підприємства | серпень 2023р. |
| 5. | Замінити стабілізаційну плівку на даху теплиці(у разі відсутності такої можливості підремонтувати наявну) | вересень 2023р. |
| 6. | По можливості провести косметичні ремонти у теплиці та приміщенні контори підприємства(побілити стіни, пофарбувати труби) | червень – жовтень 2023р. |
| 7. | Підготувати весняний посадковий матеріал(братики, маргаритку, гвоздику) та інші рослини до зимівлі(провести утеплення за потребою) | жовтень – листопад 2023р. |
| 8. | Провести посів насіння літньої розсади в опалювальній теплиці | грудень – березень 2023р. |

План

організаційно-технічних  заходів по підготовці комунального підприємства «Полігон» Володимирської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2023 - 2024 рр.

| № п/п | Найменування заходу | Об’єми та одиниці | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заготівлю солі для посипання доріг і тротуарів | 200 т. | до 01.09.2023р. | заступник директора |
| 2. | Провести заготівлю піску для посипання доріг і тротуарів | 1200 т. | до 01.09.2023р. | заступник директора |
| 3. | Провести підготовку та ремонт автотранспортних засобів | 10 од. | до 01.10.2023р. | механік |
| 4. | Провести підготовку та ремонт навісного спорядження | 5 од. | до 01.09.2023р. | механік |
| 5. | Провести ремонт ящиків для піщано-сольової суміші | 20 од. | до 01.10.2023р. | заступник директора |
| 6. | Провести закупівлю контейнерів для піщано-сьольової суміші | 50 од. | до 01.10.2023р. | заступник директора |
| 7. | Провести грейдерування та підсипку вулиць щебеневим покриттям |  | до 15.10.2023р. | 3аступник директора |

План

заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2023 - 2024рр. електромереж Володимирської філії ПрАТ «Волиньобленерго»

| № п/п | Найменування заходу | Об’єми та одиниці | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виконати перевірку і ремонт обігріву приводів електричного обладнання на ВРУ 110/35 кВ |  | до 01.10.2023р. | майстри ВД |
| 2. | Виконати перевірку і ремонт обігріву приміщень ЗРУ-6/10кВ |  | до 01.10.2023р. | майстри ВД |
| 3. | Виконати ревізію електричного обладнання, промивку котлів, промивку обігрівальної апаратури адміністративних, побутових і виробничих будівель філії |  | до 01.10.2023р. | майстри ВД |
| 4. | Заміна опор: |  |  |  |
|  | на ПЛ – 10 кВ | 1 | до 01.07.2023р. | майстри ВД |
|  | на ПЛ-0,4 кВ | 228 | до 01.10.2023р. | майстри ВД |
| 5. | Капітальний ремонт ТП-6-10/04 кВ | 61 | до 01.10.2023р. | майстри ВД |
| 6. | Заміна ізоляторів 10 кВ на підвищений клас ізоляції | 18 | до 01.07.2023р. | Кучер В.В. |
| 7. | Заміна ізоляторів 10/35 кВ на підвищений клас ізоляції | 63 | до 01.10.2023р. | Лич С.М. |
| 8. | Заміна проводів на ПЛ-10 кВ | 1,95 км/пр | до 01.09.2023р. | майстри ВД |
| 9. | Заміна проводів на ПЛ-0,4 кВ | 11,5 км/пр | до 01.10.2023р. | майстри ВД |
| 10. | Заміна перекидок до будинків на ізольовані | 144 | до 01.10.2023р. | ВД, ОГБ |
| 11. | Розділення перевантажених ПЛ-0,4 кВ | 2 | до 01.10.2023р. | майстри ВД |
| 12. | Заміна перекидок 0,4 кВ від КТП на СІП | 20 | до 01.10.2023р. | майстри ВД |
| 13. | Ремонт будівель ЗРОП, РП і ЗТП | 22 | до 01.10.2023р. | майстри ВД |
| 14. | Ремонт адміністративних, побутових і виробничих приміщень бази філії | 1 | до 01.10.2023р. | майстри ВД |
| 15. | Ремонт Кл-0,4-6-10 кВ | 33 | у випадку пошкодження | Майстри ВДКЛ, Романчук В.М. |
| 16. | Розчистка трас ПЛ-110/35 кВ | 1,05км/ 2,4км | згідно графіка | Лич С.М. |
| 17. | Розчистка трас ПЛ-10 кВ | 32,7 км | згідно графіка | майстри ВД |
| 18. | Розчистка трас ПЛ-0,4 кВ | 160,4 км | згідно графіка | майстри ВД |
| 19. | Обстежити абонентські електромережі, ДЕС видати приписи |  | до 01.10.2023р. | інспекція |
| 20. | Уточнити перелік і режими роботи споживачів, які мають електронагрівальні прилади, видати приписи |  | до 01.10.2023р. | інспекція |
| 21. | Виконати заходи по забезпеченню надійного електропостачання котелень, об’єктів водопостачання, шкіл, дитсадочків та інших відповідальних споживачів |  | до 01.10.2023р. | інспекція |
| 22. | Переглянути обсяги технологічної, аварійної екологічної броні у споживачів з урахування реальних умов виробництва |  | до 01.10.2023р. | заступник директора |
| 23. | Здійснювати постійний контроль, а при необхідності своєчасне проведення профілактичних заходів по відновленню роботи релейного захисту, системної протиаварійної роботи автоматики, виконання заходів в ОЗП |  | до 01.10.2023р. | головний інженер |
| 24. | Забезпечити підготовку автотранспорту та спецтехніки до стабільної та безвідмовної роботи в ОЗП |  | до 01.10.2023р. | механік |
| 25. | Створити на складі філії запаси матеріалів, обладнання, запчастин та ПММ |  | до 01.10.2023р. | головний інженер |

План

заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022 - 2023рр. об’єктів Володимир-Волинського відділення ПАТ «Волиньгаз» (Володимир-Волинське відділення)

| № п/п | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити виконання капремонту (заміни) відключаючих пристроїв | до 01.11.2023р. | старший майстер Валькова А.Є. |
| 2. | Забезпечити виконання робіт по реконструкції ГРП/ШРП | до 01.11.2023р. | старший майстер Нікітін Б.А. |
| 3. | Забезпечити виконання графіка КПО підземних газопроводів | до 01.11.2023р. | старший майстер Кавюк В.М. |
| 4. | Вжити заходи по встановленню захисних кожухів на засувках розподільчих газопроводів (колекторів) | до 15.10.2023р. | старший майстер Валькова А.Є., старший майстер Нікітін Б.А. |
| 5. | Забезпечити спільно з Волинським ЛВУМГ безперебійне і безаварійне газопостачання в період можливого обмеження газопостачання населених пунктів шляхом пооб"єктного відключення споживачів, що порушують лімітну дисципліну споживання | в період обмеження газопостачання | провідний фахівець Усенко М.О., старший майстер Валькова А.Є., старший майстер Нікітін Б.А. |
| 6. | Забезпечити участь своїх представників у перевірках Державною інспекцією з енергозбереження підприємств щодо виду наявності в них резервного палива | згідно з планами інспекції | провідний фахівець Усенко М.О. |
| 7. | Забезпечити отримання від житлово-експлуатаційних організацій актів на періодичну перевірку та прочистку димовентиляційних каналів, інформації про стан герметизації інженерних вводів, сигналізаторів загазованості підвальних приміщень | до 15.10.2023р. (до початку опалювального періоду 2023 – 2024рр.) | майстер Мусаєв Р.Е., старший майстер Нікітін Б.А. |
| 8. | Виконати технічне обслуговування газового обладнання ГРП,ШРП,ГРУ, при потребі пофарбувати | до 15.10.202р. | старший майстер Валькова А.Є., старший майстер Нікітін Б.А. |
| 9. | Виконати технічне обслуговування засобів захисту газопроводів від корозії | згідно графіків до 01.10.2023р. | старший майстер Кавюк В.М. |
| 10. | Виконати технічне обслуговування запірної арматури в газових колодязях,перевірити справність запірної арматури на об"єктах газопостачання | згідно графіків до 01.50.2023р. | старший майстер Валькова А.Є., старший майстер Нікітін Б.А. |
| 11. | Виконати поточний ремонт газового,сантехнічного і електросилового обладнання власних котелень,топочних зі складанням актів готовності їх до роботи | до 15.10.2023р. | майстер Мусаєв Р.Е., старший майстер Нікітін Б.А. |
| 12. | Забезпечити виконання робіт по поточному ремонту газового обладнання котелень організацій згідно заключених договорів | згідно графіків | майстер Мусаєв Р.Е. , старший майстер Нікітін Б.А. |
| 13. | Забезпечити виконання робіт по перевірці одоризації газу та контроль за їх виконанням | згідно графіків | майстер Беженар Ю.М. |
| 14. | Виконати перевірку контрольно-вимірювальних приладів,заземлення,грозозахисту,засобів індивідуального захисту. | згідно графіків до 01.11.2023р. | провідний фахівець Усенко М.О., старший майстер Валькова А.Є., старший майстер Нікітін Б.А., старший майстер Кавюк В.М. |
| 15. | Перевірити справність і комплектність засобів пожежогасіння, при необхідності доукомплектувати.Провести позачерговий огляд стану пожежної та техногенної безпеки об'єктів. | до 15.10.2023р. | байстер Беженар Ю.М. |
| 16. | Провести місячник по безпечному і заощадливому використанні газом у побуті | з 15 вересня по 15 жовтня 2023 року | головний інженер Любежанін В.М., інженер з охорони праці Мірчук А.Ю. |
| 17. | Провести обстеження адміністративних, виробничих будівель, гаражів, складів, перевірити справність освітлення, систем опалення, при необхідності відремонту-вати, виконати ущільнення вікон, дверей та при потребі застосовувати інші енергозберігаючі технології | при потребі до 15.10.202р. | старші майстри дільниць |
| 18. | Пуск опалювальних котелень проводити після їх передпускової підготовки, наявності наказів на відповідальних осіб за газове господарство, обслуговуючого персоналу, виконання поточного ремонту газового обладнання, виконання режимно-екологічної наладки автоматики, наявності лічильників класом точності не гірше 1,0 попередньої оплати за газ | Постійно | майстер Мусаєв Р.Е. , старший майстер Нікітін Б.А. |
| 19. | Забезпечити робітників спецодягом, засобами захисту, газоаналізаторами згідно поданих заявок | 15.10.2023р. | старші майстри дільниць |
| 20. | Перевірити і при необхідності доукомплектувати аварійний запас матеріалів (матеріальний резерв) | до 01.11.2023р. | майстер Макарчук А.В. |
| 21. | Перевірити і при необхідності поновити схему руху пішоходів та транспортних засобів на території підприємства | до 15.10.2023р. | механік Ковальчук М.В. |
| 22. | Забезпечити регулярну чистку від снігу, льоду кришок люків газових колодязів | в зимовий період | старший майстер Валькова А.Є., старший майстер Нікітін Б.А. |
| 23. | У відповідності з планами локалізації і ліквідації можливих аварій проводити тренувальні заняття з персоналом АДС із залученням міських служб швидкої допомоги, пожежної частини, міліції, УНС, електромереж, зв'язку, водоканалу і інших | згідно графіків | майстер Макарчук А.В. |
| 24. | Переглянути склад бригад цілодобового чергування АДС, а також аварійно-відновлювальних бригад, при необхідності доукомплектувати | 15.10.202р. | майстер Макарчук А.В. |
| 25. | Закінчити поточний ремонт землерійної техніки і підйомних механізмів, зварювального обладнання. | 15.10.2023р. | старший майстер Валькова А.Є., механік Ковальчук М.В. |
| 26. | Виконати огляд і поточний ремонт електросилового обладнання та освітлення виробничих об'єктів, майстерень, гаражів, котелень, адмінбудинків, територій підприємств | 15.10.2023р. | старший майстер Кавюк В.М. |
| 27. | Забезпечити необхідну кількість сипучих матеріалів | 15.10.2023р. | механік Ковальчук М.В. |
| 28. | Підготувати установки полегшеннязапуску двигунів, забезпечити автогосподарства гарячим водопостачанням | 15.10.2023р. | механік Ковальчук М.В. |
| 29. | Забезпечити в необхідній кількості служби інструментом, запчастинами, матеріалами для виконання технічного обслуговування і ремонту систем газопостачання | постійно згідно графіків | старші майстри дільниць |
| 30. | В перелік робіт, передбачених ТО-2, додатково включити профілактичні роботи, які забезпечують нормальну експлуатацію автотранспорту в осінньо- зимовий період | до 15.10.2023р. | механік Ковальчук М.В. |
| 31. | Забезпечити усунення порушень, виявлених при інвентаризації та ПТО в газифікованих будинках і КПО | постійно | майстер Мусаєв Р.Е. , старший майстер Нікітін Б.А. |
| 32. | Провести цільові інструктажі слюсарів, монтерів, водіїв і інших робітників про необхідність підвищеної обережності в умовах снігопаду, ожеледиці | до 15.10.2023р. | старші майстри дільниць |
| 33. | Узагальнити та подати в ВТВ АТ "Волиньгаз" зведений паспорт технічної готовності підприємств газових господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2023 - 2024 років | до 15.10.2023р. | головний інженер Любежанін В.М. |

План

організаційно-технічних заходів комунального підприємства

«Володимирське територіальне медичне об’єднання» Володимирської міської ради по підготовці до роботи в осінь-зимовий період 2023 - 2023 рр.

| Перелік робіт | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- |
| Ремонт та часткова заміна системи опалення | 20.08.2023 р. | Шпур І.А. |
| Ремонт та часткова заміна холодної- гарачої системи водопостачання та водовідведення | 01.10.2023 р. | Шпур І.А. |
| Промивка системи опалення | 29.08.2023 р. | Шпур І.А. |
| Ремонт пожежних гідрантів | 01.09.2023 р. | Янусь С.М. |
| Гідравлічне випробування системи опалення | 01.09.2023 р. | Шпур І.А. |
| Заміна трубопроводу системи опалення Корпусу №3,4 та приміщення Моргу | 01.07.2023 р. | Шпур І.А. |
| Утеплення і ущільнення підвальних приміщень та технічних поверхів | 01.09.2023 р. | Янусь С.М. |
| Заміна та ремонт відливів дощової води | 01.08.2023 р. | Янусь С.М. |
| Ремонт господарського приміщення | 12.09.2023 р. | Янусь С.М. |
| Ремонт електроустановок | 01.10.2023 р. | Шпур І.А. |
| Ремонт та утеплення приміщень ДЕС | 28.08.2023 р. | Янусь С.М. |
| Складання нормативно-технічної документації по до опалювального періоду | 15.09.2023 р. | Шпур І.А. |

## План

організаційно-технічних  заходів з підготовки  установ управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради до роботи в осінньо – зимовий період 2023 – 2024 рр.

| Ліцей № 1 Володимирської міської ради |
| --- |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Провести аналіз стану існуючої матеріально-технічної бази закладу та розробити та затвердити заходи по підготовці до нового навчального 2023-2024 року та роботи в осінньо – зимовий період. | до 29.05.2023р. | Самусєва Л.В. Антонюк А.М. |
| 2. | Забезпечити своєчасний і якісний поточний ремонт приміщення ліцею. | до 01.08.2023р. | Антонюк А.М. |
| 3. | Провести профілактичнуперевірку та необхідний ремонт теплотрас та опалювальних систем. | до 01.08.2023р. | Антонюк А.М. |
| 4. | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель та споруд, перевірку блискавкозахисту, справність технічних засобів пожежогасіння та виконати (при необхідності) обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій споруд. | до 20.08.2023р. | Антонюк А.М. |
| 5. | Привести у відповідність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення. Провести заміри опору захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж, оформити акти встановленого зразка. | до 20.08.2023р. | Антонюк А.М. |
| 6. | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації у відповідності з діючими вимогами. | до 20.08.2023р. | Веремчук Н.П. Кузьмич А.М. Антонюк А.М. |
| 7. | Провести технічне обслуговування вогнегасників. | до 20.08.2023р. | Антонюк А.М. |
| 8. | Здійснювати постійний моніторинг за ефективним використанням енергоносіїв у навчальному закладі. | щомісяця протягом 2023-2024рр. | Антонюк А.М. |
| 9. | Згідно графіка фіксувати показники електролічильників, тепло лічильників та лічильників холодного постачання, з метою проведення аналізу фактичного споживання. | протягом 2023-2024рр. | Антонюк А.М. |
| 10. | Здійснити повну перевірку на надійність експлуатаційним характеристикам та відповідність паспортним даним верстатів, механічного та електричного інструменту, обладнання їдальні ліцею | до 21.08.2023р. | Антонюк А.М. Стрільчук Д.А. Оніщук Л.В. |
| 11. | Здійснити своєчасне укладання договорів з теплопостачальними підприємствами на споживання теплової енергії від централізованих мереж з метою забезпечення стабільного проведення навчального процесу в опалювальному сезоні. | до 30.09.2023р. | Самусєва Л.В. Антонюк А.М. Бакун В.В. Гоц К.В. |
| 12. | До 20 серпня 2023 року завершити підготовку закладу до нового навчального року. | 20.08.2023р. | Самусєва Л.В. Антонюк А.М. |
| 13. | До 01 вересня 2023року завершити комплекс робіт з підготовки школи до роботи в зимових умовах та оформити акт готовності до опалювального періоду 2023-2024 рр. та паспорт готовності до роботи в опалювальний сезон. | до 20.08.2023р. | Антонюк А.М. |
| 14. | Розглянути питання про стан підготовки до нового навчального року та роботи в осінньо–зимовий період на серпневій педагогічній раді. | серпень 2023р. | Самусєва Л.В. |
| Ліцей №2 Володимирської міської ради |
| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Провести ремонт класних приміщень | до 01.08.2023р. | класоводи, класні керівники |
| 2. | Провести ремонт шкільних рекреацій, спортзалу, майстерень, їдальні | до 15.08.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 3. | Відремонтувати систему опалення замінити 5 кранів Маєвського замінити згін у їдальні замінити кран у вестибюлі | до 10.10.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 4. | Провести обстеження протипожежного стану приміщення. | до 01.09.2023 р. | Омельянюк С.В. |
| 5. | Провести випробування спортивних снарядів | до 01.09.2023 р. | Омельянюк С.В. Ярощук Л.В. |
| 6. | Провести перевірку та ремонт системи електропостачання | до 01.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 7. | Провести ревізію запірної арматури теплової мережі школи. | до 01.07.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 8. | Провести перевірку стану теплової ізоляції по всьому периметру ТМ, пошкоджені місця утеплити | до 01.07.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 9. | Перевірити стан і працездатність конусних перекривних кранів на стояках методом відкриття і закриття кранів, при необхідності поверхні що труться змастити і ущільнити | до 01.07.2023р. | Процюк В.В. |
| 10. | Підготовити необхідну документацію про готовність телового господарства школи до роботи в осінньо-зимовий період для підписання в теплопостачальній організації | до 15.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 11. | Перевірити автоматичні вимикачі в електрощитках на легкість включення і виключення, їхній стан | до 27.08.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 12. | Перевірити наявність надписів "220 в" на розетках в класах і коридорах школи | до 01.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 13. | Провести оцінку стану безпеки електроустаткування в майстернях і їдальні школи | до 01.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 14. | Провести візуальну перевірку стану заземлення і занулення електроустаткування | до 01.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 15. | Оглянути стан електропроводки (кабелів) в розподільчих електрощитках | до 15.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 16. | Перевірити термін перевірки та випробування електроінструменту, при необхідності здати на перевірку | до 01.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 17. | Перевірити наявність і стан плакатів безпеки, при необхідності обновити | до 15.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 18. | Перевірити надійність затяжки болтів на електроклемах в розподільчих щитах методом дотяжки | до 01.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 19. | Перевірити наявність актів на перевірку опору заземлення | до 01.07.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 20. | Провести промивку внутрішніх теплових мереж | до 01.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 21. | Підготовити паспорти та акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2023 – 2024 рр. | до 01.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 22. | Відповідальному за теплове господарство пройти курси підвищення кваліфікації з ПТЕУ та ТВМ | до 01.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| 23. | Відремонтувати огорожу | до 01.09.2023 р. | Омельянюк С.В. |
| 24. | Провести ремонт доріжок | до 01.09.2023р. | Омельянюк С.В. |
| Ліцей № 3 Володимирської міської ради |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Забезпечити своєчасний і якісний поточний ремонт приміщення | до 20.08.2023р. | Сиротюк В.В. |
| 2. | Провести профілактичну перевірку та необхідний ремонт теплотрас та опалювальних систем | до 01.09.2023р. | Сиротюк В.В. |
| 3. | Підготовити паспорта та акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2023 - 2024 рр. | до 01.09.2023р. | Сиротюк В.В. |
| 4. | Провести обстеження протипожежного стану приміщення, справжність технічних засобів пожежогасіння та їх перевірку | серпень 2023р. | Сиротюк В.В. |
| 5. | Облаштувати спортмайданчик та провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність в експлуатації зі складанням відповідних актів | до 20.08.2023р. | Сиротюк В.В. |
| 6. | Виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку | до 15.09.2023р. | Сиротюк В.В. |
| Ліцей с. Суходоли Володимирської міської ради |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Чищення котлів та димоходів | травень 2023р. | завідувач господарством Степорук В.Л. |
| 2. | Прочистка, огляд та ремонт пічного опалення | червень-липень 2023р. | в.о. завідувача філії Павловська Л.В. |
| 3. | Перевірка вентиляційних та димових каналів | серпень 2023р. | директор Рупша В.В. |
| 4. | Огляд та ремонт водопровідної арматури | липень-серпень 2023р. | завідувач господарством Степорук В.Л. |
| 5. | Закупівля торфобрикету | до жовтня 2023р. | директор Рупша В.В. |
| 6. | Огляд та ремонт системи опалення | червень 2023р. | завідувач господарством Степорук В.Л. |
| 7. | Утеплення даху | липень-серпень 2023р. | директор Рупша В.В. |
| 8. | Ремонт каналізації санвузла | червень 2023р. | Завідувач господарством Степорук В.Л. |
| Центр позашкільної освіти Володимирської міської ради |
| № з.п. | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Капітальний ремонт даху з утепленням | 31.07.2023р. | Білоус І.М. |
| 2. | Капітальний ремонт фасаду з утепленням | 31.08.2023р. | Білоус І.М. |
| 3. | Провести поточний ремонт приміщення згідно існуючого кошторису. | 28.08.2023р. | Джус О.Р. |
| 4. | Провести перевірку блискавкозахисту на контур заземлення, заміри опору захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж. | 27.09.2023р. | Джус В.Р. |
| 5. | Провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність в експлуатації з оформленням відповідних актів. | 15.09.2023р. | Джус В.Р. |
| 6. | Провести перевірку на надійність експлуатаційним характеристикам та відповідність паспортним даним верстатів, механічного та електричного інструменту. | 15.09.2023р. | Джус В.Р. |
| 7. | Провести перевірку протипожежного стану приміщення та засобів пожежегасіння. | 20.08.2023р. | Джус В.Р. |
| 8. | Провести перевірку електрозахисних засобів. | 15.09.2023р. | Джус В.Р. |
| 9. | Провести обстеження приміщення та інженерних комунікацій постійно діючою технічними комісіями закладів та установ освіти з оформленням відповідних актів та оформити акти прийому готовності закладу освіти до нового навчального року. | 20.08.2023р. | Джус О.Р. |
| 10. | Провести інвентаризацію нерухомого майна. | 01.11.2023р. | Джус О.Р. Грубський Р.В. |
| 11. | Провести планову повірку теплового лічильника | 31.08.2023р. | Джус О.Р. |
| 12. | Провести заміну батареї живлення теплового лічильника | 30.06.2023р. | Джус О.Р. |
| 13. | Провести навчання відповідальної особи за теплове господарство. | 01.09.20123р. | Джус О.Р. |
| 14. | Провести гідравлічне випробування системи опалення. | 01.09.2023 р. | Джус О.Р. |
| 15. | Провести інвентаризацію та за необхідності відновити аварійний запас запасних частин і матеріалів. | 01.10.2023р. | Джус О.Р. |
| Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Казка» Володимирської міської ради |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Поточний ремонт спальні групи «Капітошка» | червень – липень 2023р. | директор ЗДО Селещук Л.М. заступник директора з господарства Борисюк Г.М. |
| 2. | Поточний ремонт загального коридору ІІ поверху | липень – серпень 2023р. | директор ЗДО Селещук Л.М. заступник директора з господарства Борисюк Г.М. |
| 3. | Встановлення системи відеонагляду | травень 2023р. | директор ЗДО Селещук Л.М. заступник директора з господарства Борисюк Г.М. |
| 4. | Державна повірка теплового лічильника | травень - червень 2023р. | заступник директора з господарства Борисюк Г.М. |
| 5. | Фарбування ігрового обладнання на майданчиках | травень - червень 2023р. | заступник директора з господарства Борисюк Г.М. |
| 6. | Розширення споруди ЦЗ (найпростішого укриття) | липень – серпень 2023р. | директор ЗДО Селещук Л.М. заступник директора з господарства Борисюк Г.М. |
| 7. | Облаштування вентиляції в споруді ЦЗ (укритті) | липень – серпень 2023р. | директор ЗДО Селещук Л.М. заступник директора з господарства Борисюк Г.М. |
| 8. | Проведення гідравлічного випробовування системи опалення | серпень 2023р. | заступник директора з господарства Борисюк Г.М. |
| Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №3 «Сонечко» Володимирської міської ради |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Косметичний ремонт приміщень: групових кімнат, спалень, коридорів. | червень-липень 2023р. | Адміністрація ЗДО |
| 2. | Провести зовнішній благоустрій території: очистка території від сміття, підрізання дерев і кущів тощо. | протягом 2023 року | адміністрація ЗДО, завідувач господарством |
| 3. | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти. | згідно бюджету на 2023 рік | адміністрація ЗДО, завідувач господарством |
| 4. | Забезпечити заклад необхідним господарським інвентарем. | згідно бюджету на 2023 рік | адміністрація ЗДО, завідувач господарством |
| 5. | Дезінфекція приміщень. | протягом 2023 року | адміністрація ЗДО |
| 6. | Обстеження протипожежного стану всіх приміщень, справність технічних засобів пожежогасіння. | липень-серпень 2023р. | адміністрація ЗДО |
| 7. | Складання паспортів та актів готовності закладу до опалювального періоду та нового навчального року. | липень-серпень 2023р. | адміністрація ЗДО |
| 8. | Оцінка об’єкта щодо можливості його використання для укриття в умовах воєнного стану. | квітень 2023р. | адміністрація ЗДО та спеціальна комісія |
| 9. | Дослідження піску, лабораторний контроль рівня освітленості, мікроклімату. | два рази на 2023 рік | адміністрація ЗДО |
| 10. | Забезпечити систематичне проведення інформаційних та профілактичних заходів щодо збереження тепла, води, електроенергії. | протягом 2023 року | адміністрація ЗДО |
| Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7 «Волиняночка» Володимирської міської ради |
| № | Заходи | Термін | Відповідальний |
| 1. | Створити належні санітарно-гігієнічні умови та належний стан життєдіяльності вихованців закладу дошкільної освіти. | постійно | ст. м/с Корчак Т.П. заступник директора з г/ч Нестерова Є.Б. |
| 2. | Придбати необхідний запас ліків та перев’язочного матеріалу, миючих та дезінфікуючих засобів. | до 10.08.2023р. | ст. м/с Корчак Т.П. заступник директора з г/ч Нестерова Є.Б. |
| 3. | Забезпечити контроль за проведенням обстеження протипожежного стану будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння. | до 10.08.2023р. | заступник директора з г/ч Нестерова Є.Б. |
| 4. | Здійснити перевірку систем заземлення на відповідність діючим вимогам, отриманням актів за встановленою формою. | до 20.11.2023р. до 10.08.2023р. | заступник директора з г/ч Нестерова Є.Б. Панасевич Р.І. |
| 5. | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації. | червень-липень 2023р. | працівники закладу |
| 6. | Облаштування території ЗДО: покіс трави; фарбування малих форм та спортивного обладнання; дизайн квітників. | до 10.08.2023р. | директор Вяльцева Л.С. |
| 7. | Підготовка харчоблоку до початку навчального року: забезпечення справним холодильним та технологічним обладнанням. | до 10.08.2023р. | заступник директора з г/ч Нестерова Є.Б. |
| 8. | Здача системи опалення згідно з правилами: промивка теплових пунктів систем теплопостачання; перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв; приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації; проведення гідравлічних випробувань; забезпечення технічною документацією у повному обсязі. | впродовж 3 місяців з дати підписання договору | заступник директора з г/ч Нестерова Є.Б |
| 9. | Утеплення фасаду приміщення ЗДО після відбору виконавця робіт шляхом проведення відкритих торгів в системі Prozorro. | впродовж 3 місяців з дати підписання договору | заступник директора з г/ч Нестерова Є.Б |
| Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 «Вишиванка» Володимирської міської ради |
| № | Заходи | Термін | Відповідальний |
| 1. | Забезпечити своєчасний та якісний поточний ремонт підлог груп та харчоблоку установи і вуличних споруд (в межах фінансування). | до 20.08.2023р. | заступник з господарства Сідловський Л.О. |
| 2. | Провести профілактичні та ремонтні роботи по заміні трубопроводів теплових мереж та внутрішніх систем теплопостачання. | до 01.09.2023р. | заступник з господарства Сідловський Л.О. |
| 3. | Провести планово-попереджувальні ремонти та огляди електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також навчального обладнання | до 01.10.2023р. | заступник з господарства Сідловський Л.О. |
| 4. | Замінити водо – та каналізаційні комунікації згідно дефектного акту по групах та в підвалі установи. | до 01.09.2023р. | заступник з господарства Сідловський Л.О. |
| 5. | Забезпечити навчання відповідального за електрогосподарство та електротехнічного персоналу закладу, теплового господарства. | до 01.12.2023р. | директор Гузь З.О. |
| 6. | Провести огляд будівель та приміщень закладу освіти на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. і. | до 01.10.2023р. | Гузь З.О. заступник з господарства Сідловський Л.О. |
| 7. | Підготувати всі господарські приміщення до роботи в осінньо-зимовий період згідно нормативних вимог. | До 01.09. 2023 р. | Заступник з господарства Сідловський Л.О |
| 8. | Провести роботи по своєчасній повірці контрольно-вимірювальних приладів з контролю за параметрами теплоносія. | до 01.09.2023р. | заступник з господарства Сідловський Л.О. |
| 9. | Провести перевірку оперативних та виконавчих схем теплопостачання на відповідність їх фактичному стану теплових мереж, уточнити плани по взаємодії з оперативними службами підприємства теплових мереж на випадок аварійних ситуацій. | до 01.09.2023р. | заступник з господарства Сідловський Л.О |
| 10. | Для усунення аварійних оновити аварійний запас запасних частин і матеріалів для встановленого обладнання, яке експлуатується в ЗДО. | до 01.09.2023р | заступник з господарства Сідловський Л.О |
| 11. | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, оформити акти встановленого зразка. | до 01.09.2023р. | заступник з господарства Сідловський Л.О |
| Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) села Суходоли» Володимирської міської ради |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Капітальний ремонт фасаду ( з провадженням енергозбереження) комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) села Суходоли» Володимирської міської ради | березень-липень 2023р. | директор |
| 2. | Поточний ремонт елементів благоустрою (улаштування покриття з бруківки) | серпень 2023р. | директор |
| 3. | Поточний ремонт групи «Колобок» | травень-червень 2023 р. | директор |
| 4. | Технічне діагностування вогнегасників | липень-серпень 2023р. | завгосп |
| 5. | Лабораторне вимірювання опір ізоляції | серпень 2023р. | завгосп |
| 6. | Промивка системи водовідведення | серпень 2023 р. | завгосп |
| 7. | Навчання відповідального за теплове господарство | вересень 2023р. | директор |
| Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) села Заріччя» Володимирської міської ради |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Забезпечити постійний контроль за підготовкою ЗДО до початку 2023-2024 навчального року | червень-серпень 2023р. | директор |
| 2. | Поточний ремонт фасаду комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) села Заріччя» Володимирської міської ради. | травень-червень 2023р. | директор |
| 3. | Провести поточний ремонт груп, майданчиків, огорожі, сходової клітки, гідротеплоізоляцію фундаменту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття). | до 01.09.2023р. (за наявності фінансування) | директор |
| 4. | Провести повірку вогнегасників щодо їх працездатності. | до 01.09.2023р. | завгосп |
| 5. | Здійснити випробовування опору ізоляції та заземлюючих контурів (занулення), блискавкозахисту на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | до 01.09.2023р. | директор |
| 6. | Промивка системи водовідведення. | серпень 2023р. | завгосп |
| 7. | Навчання відповідального за теплове господарство. | вересень 2023р. | директор |
| 8. | Створити умови в ЗДО щодо організації освітнього процесу відповідно санітарно-гігієнічних норм і правил. | до 01.09.2023 р. | директор |
| Володимирський історичний музей імені Омеляна Дверницького |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Підготовка ( перепідготовка) оператора-опалювача для паливної | серпень-вересень 2023р. | Стемковський В.В. |
| 2. | Д оговір на обслуговування котлів | травень-червень 2023р. | Стемковський В.В |
| 3. | Повірка сигналізатора газу | червень-липень 2023р. | Стемковський В.В |
| 4. | Акт на контур заземлення | травень – червень 2023р. | Стемковський В.В |
| 5. | Укладання Договору з газопостачальною організацією | червень –серпень 2023р. | Стемковський В.В |
| 6. | Укладання Договору на транспортування газу | червень –серпень 2023р. | Стемковський В.В |
| 7. | Укладання Договору на обслуговування котельні та мереж | червень –серпень 2023р. | Стемковський В.В |
| 8. | Встановлення віконних провітрювачів в дверях котельні та світлових формуг |  | Стемковський В.В |
| Володимирська дитяча музична школа |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Перевірка і ремонт водозливних труб | до 31.07.2023р. | завідувач господарством |
| 2. | Навчання операторів газового обладнання | до 31.08.2023р. | директор |
| 3. | Вимір опору ізоляції та заземлення | до 31.08.2023р. | директор |
| 4. | Фарбування трубопроводів, газопроводів | до 31.08.2023р. | завідувач господарством |
| 5. | Побілка приміщення паливної школи | до 31.08.2023р. | завідувач господарством |
| 6. | Гідровипробовування трубопроводу системи опалення | до 31.08.2023р. | директор |
| 7. | Перевірка системи опалення | до 31.09.2023р. | директор |
| 8. | Перевірка тяги труби димоходу | до 31.09.2023р. | директор |
| 9. | Перевірка газоаналізатора | до 31.09.2023р. | директор |
| 10. | Укладання угоди на технічне обслуговування та постачання газу у паливну дитячої музичної школи з Володимир-Волинською філією ПАТ «Волиньгаз» | до 15.10.2023р. | директор |
| 11 | Проведення бесіди з працівниками школи щодо енергозбереження | до 31.10.2023р. | директор |
| 12 | Складання графіка корегування температури в приміщенні школи у вихідні дні та канікулярний час. Доведення до відома опалювачів даного графіка | до 31.10.2023р. | директор |
| Володимирська дитяча художня школа імені Миколи Рокицького |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій (горище) | липень-серпень 2023р. | Ромащук О.С. |
| 2. | Прочистка димоходу | липень-серпень 2023р. | Ромащук О.С. |
| 3. | Вимірювання опору струму | липень-серпень 2023р. | Ромащук О.С. |
| Культурно-мистецький центр |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Гідравлічне випробування та промивка системи опалення | вересень 2023р. | Дзівичкевич С.М. |
| 2. | Вимір опору ізоляції та заземлення | вересень 2023р. | Дзівичкевич С.М. |
| 3. | Прочистка ринв | червень-липень 2023р. | Дзівичкевич С.М. |
| Комунальний заклад «Центр культурних послуг Володимирської міської ради» |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1 | Гідравлічне випробування та промивка системи опалення | вересень 2023р. | Петровс З.М. |
| 2. | Повірка газового лічильника | серпень 2023р. |  |
| Клуб с. Новосілки |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Заміна дверей (кабінет) | серпень 2023р. | Савюк ЛП. |
| Будинок культури с. Суходо ли |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Ремонт системи опалення | липень 2023р. | Гукало Т.П. |
| Клуб с. Вощатин |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Закупівля вугілля (дров) | серпень 2023р. | Ключук О.В. |
| 2. | Перевірка тяги труби димоходу | вересень 2023р. |  |
| 3. | Ремонт комина | серпень 2023р. |  |
| Комунальний заклад «Володимирська публічна бібліотека» |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Проведення водопостачання та водовідведення у приміщення бібліотеки | травень 2023р. | Луньова Т.Г. |
| 2. | Підготовка відповідального за газове господарство | липень 2023р. | Луньова Т.Г. |
| 3. | Перепідготовка опалювача топочної | серпень 2023р. | Луньова Т.Г. |
| 4. | Проведення перевірки вентиляційних каналів у топочній бібліотеки | вересень 2023р. | Луньова Т.Г. |
| Володимирська міська бібліотека для дорослих |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| 1. | Встановлення пандуса (електричного підйомника) з заміною вхідних дверей на лівосторонні | липень 2023р. | Музичук С.М. |

Додаток 2

Затверджено

рішення  виконавчого комітету

__________ № ______

С К Л А Д

оперативного штабу координації дій, пов’язаних з                                                  підготовкою господарства та соціальної інфраструктури                                                    громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023 - 2024 років

Голова оперативного штабу:

Матвійчук Ярослав	         - перший заступник міського голови

Члени оперативного штабу:

Бомазюк Олег                           - начальник Володимир-Волинського відділення

ПАТ «Волиньгаз»

Бігун Оксана                             -  начальник управління з гуманітарних питань

виконавчого комітету Володимирської міської ради

Ващук Тетяна                           - генеральний директор КП «Володимирське ТМО»

Володимирської міської ради

Возний Ігор	                               - начальник управління інфраструктури

виконавчого комітету Володимирської міської ради

Голюк Наталія                          - начальник управління  соціальної політики

виконавчого комітету Володимирської міської ради

Коба Сергій                               - директор КП «Володимиртепло» Володимирської

міської ради

Лисюк Роман                            - директор КП «УЖК» Володимирської міської

ради

Луцюк Сергій       	                    - директор КП «Володимирводоканал»

Володимирської міської ради

Романчук Олександр	           - головний інженер Володимирської філії

ПрАТ «Волиньобленерго»

Собіпан Володимир                   -  директор КП «Полігон» Володимирської

міської ради

Субицька Оксана                        - начальник управління бюджету та фінансів

виконавчого комітету  Володимирської міської ради

Трофимук Андрій                       - начальник управління містобудування,

архітектури та комунальних ресурсів виконавчого

комітету Володимирської міської ради